# 三层人才技能培训与考试管理系统技术方案

变电运维中心人才培养平台 MVP 技术设计与实现说明

| 文档编号 | TRAIN-TS-2026-001 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026 年 9 月 20 日 |
| 适用系统 | 三层人才技能培训与考试管理系统（MVP，代码仓库 train-system） |
| 依据文件 | 《三层人才技能培训与考试管理系统项目策划书》 |
| 技术栈 | Spring Boot 3.5 + Vue 3 + MySQL 8+，Docker Compose 交付 |
| 文档状态 | 按编制当日仓库实现情况编写，未落地能力均标注为规划项 |

本方案说明三层人才技能培训与考试管理系统的技术设计与实现现状。系统面向某市供电公司变电运维中心，把员工能力画像、考试、实操检测报告、班组与公司两级人才看板以及管理员后台收敛到同一套平台，并用一组稳定的 Agent 接口承接后续的智能诊断能力。

方案覆盖总体架构、技术选型、工程结构、数据模型、接口规范、权限与数据隔离、关键业务实现、规则引擎与 Agent 层、推荐建议的数据来源与生成逻辑、前端设计、部署运行、非功能设计、实施计划与验收对照。文中接口数量、数据表数量与代码行数均按编制当日仓库内容统计，读者可以据此核对当前实现边界。

阅读指引 • 决策与验收：第 1、2、14、15 章给出目标、架构结论、实施进度与验收对照。 • 后端开发：第 4 至 9 章、第 12 章为模块划分、数据模型、接口与规则引擎的落地说明。 • 推荐逻辑：第 10 章说明建议参考了哪些数据、按什么口径算出结论与优先级。 • 前端开发：第 11 章说明角色导航、页面清单与交互约定。 • 运维部署：第 12、13 章说明容器编排、环境变量、字体依赖与降级策略。 • 现状核对与完善：第 16 至 21 章给出按代码核对后的 Agent 全清单、训练接入方案、待补数据通道、生产化改进项，以及实现现状核对与部署前问题清单。

# 目录

1  概述

1.1  项目背景

1.2  建设目标

1.3  文档范围与读者

1.4  术语约定

2  总体架构

2.1  分层结构

2.2  部署视图

2.3  关键设计原则

3  技术选型

3.1  版本清单

3.2  选型说明

4  工程结构与模块划分

4.1  目录结构

4.2  后端模块职责

4.3  前端模块职责

4.4  代码规模

5  数据模型设计

5.1  设计约定

5.2  数据表清单

5.3  关键表说明

5.4  初始化规则与演示数据

6  接口设计规范

6.1  统一约定

6.2  错误码

6.3  接口分组

6.4  演进与兼容

7  权限与数据安全设计

7.1  角色模型

7.2  路径前缀鉴权机制

7.3  越权处理与前端联动

7.4  数据可见范围

7.5  安全一票否决

7.6  审计留痕

8  关键业务实现

8.1  考试子系统

8.2  练习题与智能抽题

8.3  实操检测报告

8.4  能力记忆库

8.5  标准依据库与资料审核

9  规则引擎与 Agent 层设计

9.1  设计目标

9.2  规则模型

9.3  统一 Agent 契约

9.4  三个 Agent 桩

9.5  人工确认与决策留痕

9.6  从规则到模型的演进路径

10  推荐建议的数据来源与生成逻辑

10.1  设计原则

10.2  数据来源总览

10.3  个人学习建议的生成链路

10.4  公司人才建议的生成链路

10.5  练习抽题的题量分配

10.6  报告归因的判定过程

10.7  建议的输出骨架与可信度控制

11  前端工程设计

11.1  角色导航与登录落点

11.2  页面与交互约定

11.3  视觉与布局

12  部署与运行

12.1  容器编排

12.2  环境变量

12.3  中文字体与文档渲染

12.4  离线降级策略

12.5  本地开发

13  非功能设计

13.1  性能与容量

13.2  可用性与容错

13.3  可维护性与可扩展性

13.4  安全与合规

14  实施计划

14.1  开发顺序与完成状态

14.2  当前实现边界

14.3  风险与应对

15  验收标准对照

16  Agent 全清单与训练后接入方案

16.1  设计原则

16.2  现有 Agent 与建议训练的 Agent 对照

16.3  训练方案（T1～T4 逐个交代）

16.4  训练数据样例（全部取自本仓库现有数据）

16.5  标注规范与数据治理

16.6  演进路线与灰度顺序

16.7  评估指标汇总（建议写入验收标准）

16.8  部署形态与降级

17  为训练与生产必须先补的数据通道

18  其他可以提高完善的地方

18.1  安全与合规

18.2  工程质量

18.3  数据治理

18.4  运维与性能

18.5  产品与体验

19  分阶段实施路线图与验收

20  对现行《技术方案》V1.0 的修订建议

21  实现现状核对与部署前问题清单

21.1  数据放在哪里

21.2  数据怎么来：三条来源链路

21.3  真正在计算的只有四处

21.4  部署前存在的问题

21.5  结论与推进顺序

附录 A  接口清单

附录 B  演示账号

# 1  概述

## 1.1  项目背景

变电运维中心承担 110kV 及以下变电站的日常运维、倒闸操作、继电保护定值核对与高压试验工作。中心当前面对三个具体问题：员工能力主要停留在师傅的经验判断上，岗位要求与个人实际等级之间的差距缺少量化依据；考试、实操任务与检测报告分散在不同载体，问题暴露之后没有回流到培训的通道；公司层面的用人决策缺少可核对的缺口与成本口径。

本项目把这三件事放进同一套系统：员工个人画像回答“我差在哪”，考试与实操数据回答“补到什么程度”，班组与公司两级看板回答“人和钱该怎么配”。系统按三层管理视角组织页面，员工、班组长、公司上级与系统管理员各自只看与自己职责相关的数据。

## 1.2  建设目标

•  为每名员工建立可追溯的能力画像，技能雷达直接对比当前等级、岗位要求与公司未来需求。

•  把考试、练习、实操任务与检测报告的结论回流到个人欠缺与学习建议，形成培训闭环。

•  为班组长提供班组报告入口，为公司上级提供全公司人才结构、成本与缺口口径。

•  用统一的 Agent 接口预留智能诊断能力，现阶段全部走规则引擎，模型上线后接口与前端保持不变。

•  系统管理员只负责主数据、考试配置与审计，不参与业务决策，避免平台角色越界。

## 1.3  文档范围与读者

本文档描述的是已在仓库中实现的 MVP，不是规划蓝图。凡尚未落地的能力都在正文中明确标注。适用的读者与对应章节如下。

| 读者 | 建议阅读章节 |
| --- | --- |
| 项目决策者 | 第 1、2、14、15 章：目标、架构结论、实施进度与验收对照 |
| 后端开发 | 第 4 至 9 章、第 12 章：模块划分、数据模型、接口规范、规则引擎与运行配置 |
| 推荐逻辑与数据 | 第 10 章：建议的数据来源、生成链路、权重口径与置信度控制 |
| 前端开发 | 第 11 章：角色导航、页面清单、交互与样式约定 |
| 测试与验收 | 第 6、7、15 章：接口契约、权限矩阵与验收标准逐条对照 |
| 运维与部署 | 第 12、13 章：容器编排、环境变量、字体依赖与非功能约束 |

## 1.4  术语约定

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 三层人才 | 员工个人、班组、公司三个管理层次，对应三套页面范围与数据可见性 |
| Agent 桩 | 路径与出入参保持稳定的接口占位，当前由规则引擎实现，后续替换为模型 |
| source=rule | Agent 结论来源标记，表示结论由数据库规则计算得出；模型上线后改为 source=model |
| 框格 | 实操检测报告的填报单元，每格含必填标记、填写示例与格式要求，前端表单与导出文档共用同一份定义 |
| 记忆库 | 员工能力记忆的集合，分学习、错误、实操、考试、安全、带教、复盘七类，按时间线展示 |
| 一票否决 | 安全记录不合格时，对晋升、评优与关键岗位任命直接否决，在人才决策中权重最高 |
| 门禁 | 考试的可进入状态，由管理员统一开考后置为可进入，未开考时前端按钮不可点击且接口拒绝发卷 |

# 2  总体架构

## 2.1  分层结构

系统按职责划分为五层。展示层负责按角色渲染页面；接入层统一鉴权与响应格式；应用层承载四类业务；能力层沉淀与框架解耦的算法与渲染逻辑；数据层提供主数据、规则、记忆与留痕的持久化。

| 层次 | 主要组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 展示层 | Vue 3 单页应用 | 按角色渲染导航与页面，只调用业务接口与 Agent 接口 |
| 接入层 | RoleInterceptor、ApiResponse | 按路径前缀鉴权，统一返回 code、message、data、trace_id |
| 应用层 | 6 个 Controller 与 ExamCenter | 承载个人、班组、公司、管理员四类业务与考试状态 |
| 能力层 | 规则引擎、报告引擎、抽题、记忆库、标准依据库 | 与 Web 框架解耦，后续可替换为模型实现 |
| 数据层 | MySQL 8+ 与初始化脚本 | 主数据、业务数据、规则、记忆、Agent 结果与审计留痕全部入 MySQL |
| 基础设施 | Docker Compose | MySQL、API 与 Web 三服务编排 |

## 2.2  部署视图

全部服务由一份 docker-compose.yml 编排，一条命令启动。开发端口对外暴露，便于本地联调。

| 服务 | 镜像 / 来源 | 端口 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| mysql | mysql:8.4 | 3306 | 业务库 train_system，首次启动按文件名顺序执行 db/init 下的 001~005 建表与种子脚本 |
| backend | backend/Dockerfile 本地构建 | 8080 | Spring Boot API，Swagger UI 位于 /swagger-ui.html |
| frontend | frontend/Dockerfile 本地构建 | 5173 映射 80 | Nginx 托管的静态站点 |

说明 • 系统只用 MySQL 一套数据库，后端依赖只保留 Web、Validation、JDBC、MySQL 驱动、PDFBox、POI 与 springdoc；主数据、业务数据、Agent 结果、审计留痕与后台展示数据集全部落库。 • 接口层不使用 ORM，统一走 JdbcTemplate 与一层结果归一（store/Sql.java），JSON 列在读写两侧自动解析为对象。

## 2.3  关键设计原则

•  先做系统，后训 Agent：业务闭环优先，智能能力以桩的形式预留，避免智能模块阻塞主流程。

•  接口稳定：Controller、DTO 与路径保持不变，模型上线只替换 Service 实现。

•  人工确认：Agent 只产出建议，采纳、驳回、修改、执行与回滚全部留痕。

•  权限前置：可见范围在服务端按路径前缀与身份强制判定，不依赖前端隐藏菜单。

•  差异分层：员工看自己，组长看班组，老总看全公司，管理员只看平台数据。

# 3  技术选型

## 3.1  版本清单

| 领域 | 选型 | 版本 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行时 | Java | 25 | pom 中 java.version 设为 25，与 Spring Boot 3.5 匹配 |
| 后端框架 | Spring Boot | 3.5.16 | Web、Validation、JDBC 三个 Starter |
| 接口文档 | springdoc-openapi | 2.6.0 | 生成 OpenAPI 3.0，Swagger UI 路径 /swagger-ui.html |
| 数据库 | MySQL | 8+（本机按 9.7 验证） | 结构化扩展字段使用 JSON，时间列使用 DATETIME(3) |
| 文档导出 | PDFBox / POI | 3.0.3 / 5.4.1 | PDF 与 Word 由同一套框格模型渲染 |
| 前端框架 | Vue | 3 | 组合式 API，单页面应用 |
| 构建工具 | Vite | latest | 开发端口 5173，生产构建输出静态资源 |
| UI 组件 | Element Plus | latest | 表格、表单、弹窗与消息提示 |
| HTTP 客户端 | axios | latest | 统一注入 X-User 与 X-Role 请求头 |
| 容器编排 | Docker Compose | - | 一键启动全部依赖与应用服务 |

## 3.2  选型说明

•  采用单体而非微服务。MVP 后端约 3 900 行代码，个人、考试、报告与公司看板之间存在跨模块数据依赖，单体在事务边界与调试成本上更划算。

•  规则引擎不引入框架。规则数量少、条件结构简单，直接用数据库 JSON 规则表加自研执行器，可读性和可测试性都优于引入 Drools 一类的重型组件。

•  PDF 与 Word 双格式。PDF 用于归档与打印，Word 便于班组长留痕修改，两者共用同一份框格定义，避免维护两套模板。

•  依赖保持精简。未引入 Spring Security、JPA 与消息中间件，编译与启动开销小；鉴权由拦截器实现，数据访问由 JDBC 直连。

•  前端不引入状态管理框架。页面状态集中在 App.vue 与各视图组件内，角色驱动的导航由常量表控制，减少概念负担。

# 4  工程结构与模块划分

## 4.1  目录结构

backend/ Spring Boot 3 API：pom.xml、Dockerfile、src/main/java backend/src/main/resources application.yml（MySQL 数据源、字体与 AI 配置） db/init/ MySQL 脚本 7 个：001_schema.sql（52 张表）、002~004 种子数据、005 标准依据、006 外网课程、007 资料导入 docs/ api-catalog.md：接口、页面与初始数据清单 frontend/ Vue 3 + Vite：src/views 页面、App.vue 应用壳层 tools/ fetch-standards.mjs 与 fetch-courses.mjs：国标与外网课程的抓取脚本（离线快照已入库） docker-compose.yml MySQL、API 与 Web README.md 启动方式、演示账号、接口与约束说明 策划书.md 项目策划书：功能模块、角色权限、接口预留与验收标准

## 4.2  后端模块职责

| 文件（行数） | 职责 |
| --- | --- |
| ApiController.java（382） | 登录与身份、个人画像六大板块、任务列表、报告填报与下载、公司看板入口 |
| AdminConsoleController.java（647） | 主数据、技能与课程、资料上传与审核、考试配置与统一开考、审计查询与清除 |
| PersonaController.java（315） | 差距与建议基线、个人 Agent 诊断、记忆库读取与诊断结论回写 |
| CompanyController.java（310） | 人才驾驶舱、全公司技能矩阵、培训看板、运行诊断 Agent |
| PracticeController.java（306） | 题库概览、按缺口权重抽题、交卷判分与错题回流 |
| ExamCenter.java（282） | 考试清单、统一开考门禁、按技能组卷、判分与逐题解析 |
| ReportDocumentService.java（519） | 按框格渲染 PDF（PDFBox）与 Word（POI XWPF），内嵌中文字体 |
| ReportAnalysisService.java（209） | 归因规则引擎：气体阈值、现象关键词与严重度升级，可切换 AI 并保留规则兜底 |
| MaterialInspector.java（198） | 课程资料识别，产出待审核的题目或知识章节，只检索不入库 |
| QuestionBank.java（176） | 题库分池存储与按技能抽题 |
| ReportTemplate.java / ReportForm.java / ReportRecord.java / ReportService.java | 报告框格定义、表单校验、记录模型与提交流程 |
| RoleInterceptor.java / RoleGuard.java | 路径前缀鉴权与角色归一化，越权统一返回 403 / 40301 |
| StandardSource.java（95） | 标准依据库读取，提供国标号、名称、状态与官网链接 |
| ApiResponse.java / WebConfig.java / Application.java | 统一响应构造、拦截器注册与启动类 |

## 4.3  前端模块职责

| 文件（行数） | 职责 |
| --- | --- |
| App.vue（1340） | 应用壳层：登录、角色导航、个人与公司板块渲染、考试与练习弹窗、报告框格表单 |
| AdminView.vue（883） | 管理员四个板块的表格、上传、审核与开考交互 |
| CompanyView.vue（482） | 人才驾驶舱、全公司技能矩阵、培训看板与运行诊断 |
| TeamReportView.vue（159） | 班组报告填报与提交，提交后展示判定与归因结果 |
| AdviceView.vue（140） | 差距与建议、个人 Agent 诊断结果与学习路径展示 |
| SelfPortraitView.vue（104） | 个人自画像：基本信息、职业目标、发展意愿与多方评价 |
| MemoryView.vue（92） | 七类能力记忆的时间线展示 |
| AbilityView.vue（93） | 硬技能、软技能、安全、实操、考试与证书六类能力分项 |
| GrowthView.vue（65） | 成长轨迹与晋升准备度 |
| api.js / main.js / roles.css / layout.css / style.css | 请求封装、入口注册与角色、布局样式 |

## 4.4  代码规模

按核对当日（2026-09-21）仓库内容统计：后端 30 个 Java 文件共 6 586 行（不含空行 5 973 行）；前端 18 个源文件共 6 214 行，其中 App.vue 单文件 1 781 行；数据库 DDL 覆盖 52 张表；对外暴露 75 个 REST 接口。这一规模适合单体部署，也说明系统仍处于 MVP 阶段，尚未进入规模化改造。

# 5  数据模型设计

## 5.1  设计约定

•  主键以 BIGINT AUTO_INCREMENT 为主；agent_suggestion 使用 UUID 字符串主键，audit_log 由应用指定主键。

•  未使用外键约束，DDL 中没有任何 FOREIGN KEY，表间关系由应用层维护；组织表自引用 parent_id 表达层级，岗位与技能通过中间表建立多对多关系。

•  时间列以 DATETIME 为主（仅个别列使用 DATETIME(3)），连接固定 Asia/Shanghai 时区；结构化扩展字段使用 MySQL JSON 列（19 处）。

•  公共字段并不统一：status、created_at、updated_at 只在部分表出现，没有统一的 created_by、updated_by、remark 约定，新增表按用途单独设计。

## 5.2  数据表清单

| 分组 | 数据表 |
| --- | --- |
| 主数据（9） | app_user、role、org、position、skill、employee_skill、position_skill_requirement、standard_ref、standard_source |
| 课程与题库（8） | course、course_skill_link、course_material、question_bank、question、material_doc、material_item、knowledge_point |
| 考试（4） | exam、exam_round、exam_history、paper_batch |
| 学习、任务与报告（15） | learning_summary、learning_plan、learning_record、resource_item、external_course_source、external_course、certificate、memory_item、task、task_report、gas_rule、report_template_section、report_template_field、report_document_meta、analysis_keyword_rule |
| 练习（3） | practice_session、practice_stat、practice_history |
| 建议、留痕与经营（10） | rule、agent_suggestion、decision_log、diagnosis_result、audit_log、safety_record、cost_record、care_record、notification、file_object |
| 展示口径与权限（3） | dataset_item、dataset_meta、permission_matrix |

## 5.3  关键表说明

以下四张表承载系统的核心机制，字段设计直接对应策划书中的规则、留痕与报告要求。

| 表 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| agent_suggestion | agent_type、target_id | 标识建议来自哪个 Agent、作用于哪个对象 |
|  | input_json、output_json | 完整保留输入上下文与输出结论，便于复核与重放 |
|  | confidence、source | 置信度与实际来源，当前 source 固定为 rule |
|  | need_human_confirm、status | 强制人工确认标志与流转状态，默认 true 与 PENDING |
| decision_log | suggestion_id、decision_user_id | 关联建议与决策人，形成责任链 |
|  | decision、reason、result | 记录采纳、驳回等结论、决策原因与执行结果 |
| rule | rule_code、scene、condition_json | 规则编码、适用场景与条件表达式 |
|  | action_json、priority、enabled | 动作定义、优先级与启停开关 |
| task_report | report_no、detected_at、shift、location | 报告编号与基础信息框格 |
|  | gas_type、gas_value、gas_threshold、judgment | 检测数据框格与判定结论 |
|  | phenomenon、measures | 异常现象描述与已采取措施，归因分析的主要输入 |
|  | document_pdf、document_docx、analysis_json | 生成文档地址与归因分析结果 |

## 5.4  初始化规则与演示数据

db/init/002_seed.sql 写入六条初始规则，覆盖个人差距、考试低分、岗位备份、未来需求与报告归因五类场景。

| 规则编码 | 场景 | 触发条件 | 动作 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SKILL_GAP_L3 | 个人差距 | 当前等级低于要求且要求达到 L3 | 推荐课程、带教与模拟考 | 100 |
| EXAM_LOW_SCORE | 考试结果 | 分数低于 60 | 错题知识点复习 | 90 |
| BACKUP_SHORTAGE | 人才缺口 | 关键岗位备份少于 2 人 | 预警提示 | 80 |
| FUTURE_DEMAND_GAP | 人才缺口 | 未来需求高于现有人才 | 内部转岗、招聘、外包 | 70 |
| PRACTICE_SKILL_CAUSE | 报告归因 | 实际工时超 20% 且技能缺失 | 判定技能原因，推课程与带教 | 100 |
| PRACTICE_HUMAN_CAUSE | 报告归因 | 未按 SOP 准备 | 判定人为或流程原因，建议更新 SOP | 110 |

演示数据包含四类角色的账号、张伟的三项技能等级（继电保护 L1、倒闸操作 L3、高压试验 L1）、继电保护理论考试 62 分，以及《软压板逻辑》与《继保定值核对与投退》两门课程。三条实操任务覆盖待执行、进行中与已完成三种状态，其中已完成任务的检测数据判定为超限，用于演示归因链路。

# 6  接口设计规范

## 6.1  统一约定

•  统一前缀 /api/v1，全部接口集中在该前缀之下，鉴权拦截器覆盖 /api/v1/**。

•  统一响应体为 { code, message, data, trace_id }，字段顺序稳定，trace_id 便于日志追踪。

•  列表接口预留 page、size、sort 参数与 PageResult 结构，当前数据量下未启用分页。

•  接口通过 springdoc 注解生成 OpenAPI 3.0 文档，前端据此核对出入参。

•  前端只调用业务接口与 /api/v1/agent/*，规则接口仅供管理员测试，不对外暴露执行入口。

## 6.2  错误码

| 错误码 | 含义 | 典型场景 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 成功 | 正常返回，data 为业务负载 |
| 40001 | 表单校验未通过 | 返回 data.field_errors，字段名与前端框格同名 |
| 40003 | 参数不合法 | 入参缺失或格式错误 |
| 40004 | 资源不存在 | 报告或任务编号查不到 |
| 401 | 未认证 | 生产环境接入真实令牌后启用 |
| 40301 | 越权访问 | 角色与路径前缀不匹配，data 内含 role 与 scope |
| 409 | 状态冲突 | 重复交卷、重复开考等状态机冲突 |
| 500 | 系统错误 | 未捕获异常的统一兜底 |

## 6.3  接口分组

| 分组 | 前缀 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 认证与身份 | /auth | 登录、登出、当前身份；MVP 返回演示 JWT |
| 个人系统 | /personal | 画像六大板块、记忆、成长、差距建议、诊断、练习、考试清单、任务与资源 |
| 考试操作 | /exams | 进入考试与交卷，仅员工与班组长可调用 |
| 班组 | /team | 班组总览、班组报告、按 SOP 生成练习题与模板 |
| 实操任务 | /tasks | 报告模板框格读取与检测报告填报，仅班组长可调用 |
| 报告 | /reports | 我的报告列表与详情、重新归因、按框格下载 PDF 或 Word |
| 公司管理 | /exec、/management | 人才驾驶舱、技能矩阵、培训看板、运行诊断 Agent、人才缺口 |
| 管理员后台 | /admin | 主数据、技能课程、资料上传与审核、考试配置与开考、审计 |
| Agent 桩 | /agent | 个人学习、组织人才、报告分析三个稳定接口 |

## 6.4  演进与兼容

接口契约以“路径、出入参、响应结构”三者同时冻结。未来接入模型版 Agent 时，只替换 Service 层的实现类，Controller、DTO 与前端调用方式均不变。新增字段采用追加方式，不修改既有字段语义；规则接口始终保留在管理员测试范围内，不作为业务入口对外发布。

# 7  权限与数据安全设计

## 7.1  角色模型

| 账号 | 角色 | 页面范围 | 可见内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| zhangwei | EMPLOYEE | PERSONAL | 本人技能雷达、自画像、能力、记忆、成长、差距建议、学习考试与实操任务，全部只返回本人数据 |
| limin | TEAM_LEAD | PERSONAL 加班组 | 员工全部板块，另加班组报告：每次实操活动一份检测报告，作为运行诊断 Agent 的输入之一 |
| wangzong | EXECUTIVE | COMPANY | 公司总览与运行诊断 Agent，查看全体员工汇总数据，没有个人画像页面 |
| admin | ADMIN | PLATFORM | 数据与运维、审计日志：员工档案、考试配置、试卷发放与审计，既看不到个人画像也看不到公司决策页面 |

## 7.2  路径前缀鉴权机制

鉴权由 RoleInterceptor 在 /api/v1/** 上统一执行，按请求路径前缀判定允许的角色集合，避免每个接口各写一套判断。角色由 RoleGuard 归一化后比较，旧角色 DEPARTMENT_MANAGER 归并为 TEAM_LEAD，未识别角色一律按员工处理。

| 路径前缀 | 允许角色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/v1/personal/** | EMPLOYEE、TEAM_LEAD | 员工本人数据，含组长本人视角 |
| /api/v1/exams/** | EMPLOYEE、TEAM_LEAD | 进入考试与交卷属于本人操作，老总与管理员不参与答题 |
| /api/v1/team/** | TEAM_LEAD | 班组报告与班组总览 |
| /api/v1/tasks/** | TEAM_LEAD | 检测报告只由班组长填报，普通员工只查看报告 |
| /api/v1/management/**、/api/v1/exec/** | EXECUTIVE | 公司级看板与运行诊断 |
| /api/v1/admin/** | ADMIN | 平台主数据、考试配置与审计 |

## 7.3  越权处理与前端联动

越权访问统一返回 HTTP 403 与 code=40301，响应 data 中携带 role 与 scope 两项，前端据此提示“当前身份无权限”，而不是笼统报错。前端在 X-User 与 X-Role 请求头携带身份，导航项与登录落点由 NAV_BY_ROLE 与 LANDING_BY_ROLE 两张常量表决定，隐藏菜单只是体验优化，不作为安全边界。

## 7.4  数据可见范围

| 数据对象 | 员工 | 班组长 | 公司上级 | 系统管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人能力画像与学习记录 | 本人 | 本人 | 汇总钻取 | 无 |
| 本部门员工技能欠缺 | 无 | 有 | 全公司 | 无 |
| 任务与检测报告 | 本人查看 | 本部门填报 | 全公司汇总 | 无 |
| 报告归因结论 | 本人报告 | 本部门报告 | 全公司汇总 | 无 |
| 成本与人才缺口看板 | 无 | 无 | 有 | 无 |
| 招聘、转岗与继任者建议 | 无 | 无 | 有 | 无 |
| 决策留痕 | 无 | 本部门操作 | 全公司 | 审计 |
| 心理与关怀数据 | 本人 | 无 | 脱敏聚合 | 授权角色可见 |

## 7.5  安全一票否决

安全记录在人才决策中拥有最高权重。安全不合格触发一票否决，直接阻断晋升、评优与关键岗位任命，该判断优先于技能等级与考试成绩。心理与关怀数据默认仅本人可见，授权心理专员可查看明细，管理端只返回脱敏聚合结果。

## 7.6  审计留痕

审计日志按登录、修改、审批、决策、执行、回滚六类归档，支持按类别、关键词与时间范围检索。清除历史留痕需显式传入 confirm 参数，清除动作本身也会保留一条记录，保证审计链不被静默切断。

# 8  关键业务实现

## 8.1  考试子系统

考试子系统由管理员的配置侧与员工的答题侧共用一份状态，避免两边口径不一致。管理员把某场考试置为进行中之后，员工端才出现可点击的“进入考试”按钮，接口侧同步放开发卷。

1.  管理员在考试配置中设定题库范围、题量、限时、及格线与防作弊规则，并执行统一开考。

2.  员工在考试中心看到每场考试的门禁状态：未开考显示为不可点击的“等待管理员开考”，已交卷显示为已提交。

3.  员工进入考试后弹窗内倒计时作答，限时到点自动交卷，交卷即出分数、逐题解析与出处。

4.  成绩写入考试记忆，错题归因到知识点与技能，回写个人欠缺与后续抽题权重。

组卷与门禁要点 • 题量取考试配置的 question_count，从该场考试对应的技能范围抽题；题库不足时按实际题量发卷。 • 响应中 configured_count 为配置值，question_count 为实际发卷数，管理员清单里的 available_questions 即该范围可抽题量。 • MVP 题库按继电保护、倒闸操作、高压试验、安全规程、故障录波五个技能分池，因此配置 20 题的考试实际可能只发 6 题。

## 8.2  练习题与智能抽题

练习题模块承担“日常补差”的职责。题库起步 21 题，抽题由 Agent 按“技能缺口权重乘以历史正确率”分配各技能的题量，缺口越大、正确率越低的技能分到的题越多。作答与解析在同一个弹窗内完成，交卷后直接给出分数与逐题解析，答错写入记忆库并调整下一次抽题权重。

## 8.3  实操检测报告

检测报告是系统中唯一需要生成正式文档的环节，完整链路为：按框格填报、后端校验、按框格渲染文档、读取文档正文做异常归因、结论回到报告等待人工确认。

| 框格 | 校验规则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础信息 | 检测时间、班次与检测地点必填 | 检测地点需写到站所与设备间隔 |
| 检测数据 | 气体类型、数值、阈值与判定方向必填 | 数值与阈值比较后自动给出超限或正常判定 |
| 异常现象描述 | 必填，15 至 300 字，且必须包含具体时间或数值 | 归因分析的主要输入，缺少时间或数值会被拒绝 |
| 已采取措施 | 选填，不超过 200 字 | 用于区分处理及时性与流程完备性 |

校验失败返回 code=40001 与 data.field_errors，字段名与前端框格同名，前端可直接定位到具体输入框。提交成功后返回报告编号、判定结论、归因结果与文档地址，PDF 与 Word 可分别下载。归因分析可重复执行，默认使用内置规则引擎，配置大模型后自动切换到 AI 并保留规则兜底。所有归因结论都带 need_human_confirm=true，需班组长确认后闭环。

## 8.4  能力记忆库

记忆库把分散的行为记录归并为七类记忆：学习、错误、实操、考试、安全、带教与复盘。每类记忆按时间线展示，并以事件形式参与画像计算。个人诊断结论会回写记忆库，记忆展示、成长轨迹与差距建议等板块随即同步，形成“诊断产生记忆、记忆影响诊断”的闭环。

## 8.5  标准依据库与资料审核

岗位技能要求中的技术依据逐条引用真实国家标准。标准数据由 tools/fetch-standards.mjs 从国家市场监督管理总局的国家标准全文公开系统抓取，生成 db/init/005_standard_ref.sql 并导入 MySQL 的 standard_ref 表，页面可点开官网详情页核对标准号、名称、状态与发布实施日期。

管理员上传课程资料需遵循“技能编码_名称_等级_版本.pdf”的命名格式，校验失败返回 40001 与字段级错误。格式通过后由课程 Agent 识别条目：题库方向产出题干、选项、答案与解析，课程方向产出知识章节。Agent 只做检索与整理，不入库；管理员核对详情后点击确认入库，才写入课程库或累加题库题量，驳回则不入库。

# 9  规则引擎与 Agent 层设计

## 9.1  设计目标

Agent 层的目标不是当前就提供智能，而是把“智能能力”的位置提前固定下来。三个 Agent 接口已经固定，返回结构完整的建议对象并标记 source 为 rule；但按代码核对，三个接口走同一个处理方法，任何入参都返回同一句写死的三条建议，既没有接入规则引擎也没有接入模型（见 16.2 的核对表）。接口、前端与留痕机制保持不动，替换 Service 实现即可上线。

## 9.2  规则模型

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| rule_code | 规则唯一编码，便于在日志与留痕中引用 |
| scene | 适用场景：个人差距、考试结果、人才缺口、报告归因 |
| condition_json | 条件表达式，支持阈值比较与布尔组合 |
| action_json | 命中后的动作定义，如推荐课程、带教、预警、转岗建议 |
| priority | 优先级，数值越大越先匹配，用于同场景规则冲突时的取舍 |
| enabled | 启停开关，便于灰度验证与快速回退 |

设计上，规则执行结果应写入 rule_result 表以保留输入、输出与是否命中，便于复盘某条建议为什么没有出现。核对结果：该表未建，DDL 中不存在，代码里也没有任何读写规则表（rule）的语句；规则目前以 Java 常量与数据库目录表两种形式并存，命中过程只体现在归因结果引用的规则编码里（见 16.2 与第 17 章）。

## 9.3  统一 Agent 契约

请求：{ agent_type, target_id, context, options } 响应：{ suggestion_id, agent_type, target_id, suggestions, confidence, source, need_human_confirm, status } 当前 source 固定为 rule；模型上线后改为 model，请求与响应字段不变。

## 9.4  三个 Agent 桩

| 接口 | 使用方 | 输入与输出 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/v1/agent/personal/recommend | 员工 | 输入技能差距、考试与任务记录，输出课程、带教与模拟考建议，目标是降低培训成本 |
| POST /api/v1/agent/management/decision | 公司上级 | 输入业务计划、人才数据与成本，输出招聘、转岗、外包与培养建议 |
| POST /api/v1/agent/report/analyze | 班组长 | 输入任务报告、工时与问题描述，输出技能原因或人为原因、改进建议与 SOP 更新建议 |

核对结果 • 上表描述的是三个接口的设计输入与输出。实际代码里三个接口共用一个处理方法，输出恒为「补充《软压板逻辑》课程 / 安排师傅带教 2 次 / 安排一次模拟考试」三条，置信度固定 0.86，与入参无关。 • 个人学习诊断与公司运行诊断的结论文本来自数据集表，不是运行时计算：公司运行诊断的 5 类输入中有 4 类写在 Java 代码里，只有报告份数实时查询。

此外，个人诊断、公司运行诊断与练习抽题也走同一套响应结构，前端以统一的建议卡片渲染，不需要为每个 Agent 单独适配。

## 9.5  人工确认与决策留痕

Agent 只给建议，不能直接执行。建议写入 agent_suggestion 表并处于待确认状态，老总、班组长或员工确认后，采纳、驳回、修改、执行与回滚全部记录到 decision_log，包含建议编号、决策人、决策结论、原因与执行结果，形成可审计的责任链。核对结果：建议写入 agent_suggestion 已生效；decision_log 表已建但当前没有任何写入代码，也没有采纳与驳回接口，该链路待补（见第 17 章 P0 的第 4 项）。

## 9.6  从规则到模型的演进路径

1.  保持 Controller、DTO 与接口路径不变，仅替换 Service 实现类。

2.  保留规则引擎作为兜底：模型不可用或置信度不足时自动回落，保证业务不中断。

3.  按 agent_type 灰度切换，先切个人学习 Agent，再切报告分析，最后切组织人才 Agent。

4.  切换后 source 标记为 model，前端展示与留痕逻辑不变，历史建议仍可追溯到产生它的规则版本。

本章说明规则的存放与调用方式；每一类建议具体读取哪些数据、如何加权排序、如何标注可信度，见第 10 章。

# 10  推荐建议的数据来源与生成逻辑

系统中出现的每一句建议都必须能当场回答三个问题：读取了哪些数据、按什么规则算出来、为什么排在这个顺序。本章按场景拆开说明，覆盖个人学习建议、公司人才建议、练习抽题与报告归因四条链路。

## 10.1  设计原则

•  只用系统内已产生的记录：技能等级、考试分数、工时、报告数值与评价全部由系统内流程产生，不引入外部推测数据。

•  证据先于结论：每条结论都挂来源字段，证据不足时降级为提示而不是判定。

•  输出结构统一：建议一律携带 source、confidence、need_human_confirm 与 rule_refs，前端按同一张卡片渲染。

•  可回溯：结论写入记忆库与审计日志，历史建议能追溯到产生它的规则版本。

## 10.2  数据来源总览

全部建议共用一份数据底座，区别只在于读取哪些字段以及如何加权。

| 数据域 | 具体字段与记录 | 产生方 | 被哪些建议使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技能主数据 | position_skill 的 required_level 与 future_level | 管理员维护 | 个人差距、技能矩阵、抽题权重 |
| 员工技能 | employee_skill 的 level 与等级标签 | 考试与实操闭环回写 | 个人差距、公司缺口测算 |
| 考试记录 | exam_record 的分数、逐题作答与错题知识点 | 员工交卷时写入 | 个人诊断、公司诊断、抽题正确率 |
| 练习记录 | 按技能统计的正确率与错题技能 | 员工提交练习时写入 | 下一次抽题的题量分配 |
| 实操任务 | task 的计划工时、实际工时与是否超时 | 班组长派发与填报 | 个人诊断的技能原因判定 |
| 检测报告 | 气体数值、阈值、报警方向、现象描述与文档正文 | 班组长提交时生成 | 报告归因、公司运行诊断 |
| 带教与评价 | 师傅评分的分值、评语与协作评价维度 | 带教师傅与班组 | 个人诊断的证据链 |
| 证书 | 证书类型、等级与有效期 | 考试通过与管理员登记 | 成长轨迹、公司证书到期提醒 |
| 安全记录 | safety_record 的严重度与否决标志 | 管理员录入 | 一票否决、公司安全风险 |
| 成本记录 | cost_record 的培训、招聘、外委与加班支出 | 管理员录入 | 公司诊断的成本测算 |
| 能力记忆库 | 学习、错误、实操、考试、安全、带教、复盘七类事件 | 系统自动写入 | 个人诊断的证据计数与时间线 |
| 规则表 | rule 的条件表达式、动作定义与优先级 | 管理员维护 | 全部规则型建议 |

## 10.3  个人学习建议的生成链路

个人建议由 /personal/advice 给出基线，由 /personal/agent-diagnose 触发实时计算，两者共用同一口径，区别只在于是否在运行时重新读取最新数据。

1.  采集：读取技能雷达的三组数值（当前等级、岗位要求、公司未来需求）、最近一次考试的分数与错题知识点、实操任务的计划工时与实际工时、师傅评价结论、记忆库事件条数与班组报告份数。

2.  定性：先判断问题性质再给结论，系统区分“能力空白”与“在岗技能不足”，输出一句话结论 headline，理由清单逐条对应一处证据。

3.  排序：按岗位要求缺口、未来需求、证据条数三项排出 P1 到 P3，同时给出严重度与优先级，避免所有缺口并列。

4.  成稿：按课程、带教、模拟考、补考四步生成学习计划，每一步带目标技能、目标等级、截止日期与给出这一步的理由。

5.  补充路线：存在第二技能缺口时追加复合型人才路线，分阶段给出里程碑与受益测算。

6.  回写：结论写入能力记忆库，记忆展示、成长轨迹与差距与建议三个板块随即同步。

以演示账号张伟为例，每一条建议都能对应到具体数据。

| 证据 | 数据来源 | 推出的结论 |
| --- | --- | --- |
| 继电保护 L1、岗位要求 L3、未来需求 L3 | employee_skill 与 position_skill | 最大缺口，列为 P1 |
| 理论考试 62 分，低于合格线 80 分 | exam_record 与错题知识点 | 认知性缺失，先补课程再补实操 |
| 定值核对计划 4 小时、实际 6 小时 | task 的计划工时与实际工时 | 判定为技能原因，不是态度问题 |
| 师傅评价“软压板逻辑偏弱” | mentor_review 的评分与评语 | 与考试错题、实操超时同源，确认为共同诱因 |
| 高压试验仅参与 2 次、未独立开展 | task 记录与 employee_skill | 第二技能缺口，列为 P2 |
| 班组报告实时份数 | 报告服务的实时记录数 | 计入证据条数，体现结论的数据规模 |

个人建议的输出字段 • verdict：一句话结论与理由清单。 • gaps：逐技能给出缺口类型、严重度、优先级、影响与动作。 • plan：四步学习计划，每步带目标等级、截止日期与理由。 • compound_path：复合型人才的阶段路线与受益测算。 • evidence_count、confidence、need_human_confirm、updated_modules 四项元数据。

## 10.4  公司人才建议的生成链路

公司运行诊断每次运行都实时读取五类输入，并在页面上直接列出，避免出现输入与结论两套说法。

| 输入 | 读取内容 |
| --- | --- |
| 员工学习情况 | 培训完成率与滞后人数 |
| 证书与有效期 | 证书有效率与 90 天内到期本数 |
| 技能掌握与岗位要求差距 | 各技能的需求人数、实际人数与缺口 |
| 组长提交的实操检测报告 | 报告总份数、本月份数、缺报份数与超限比例 |
| 人工成本与外委支出 | 培训、加班、招聘与外委的合计金额 |

建议按五步产生。

1.  量化缺口：需求人数减实际人数得到缺口，例如继电保护 L3 及以上需要 12 人、实际 8 人，缺口 4 人。

2.  归因定性：缺口与在岗未达标同时存在时，判定为人才缺失与技能不足并存，并指明主因；当前结论以在岗技能不足为主因。

3.  列举证据：结论附带三条可核对的证据，问题清单逐条带影响与证据，证据直接引用具体报告编号。

4.  生成措施：按优先级输出措施，每条带责任方、成本影响与预期效果，原则是先补在岗技能、再补真实缺口。

5.  测算成本：给出当前总额与优化后总额的对比，当前以在岗技能提升替代外委，全年约节省 7.8 万元。

公司建议的两组输出 • 问题清单：继电保护 L3 及以上缺口 4 人；在岗技能不足集中在软压板逻辑与定值准备；有限空间气体检测暴露流程短板；高压试验两年内断档。 • 措施清单：招聘与内部转岗、对在岗人员开展专项培训与模拟考、缺报报告三日内补交、外委名额保留至过渡期结束。

## 10.5  练习抽题的题量分配

抽题的目标是让薄弱技能多练，同时不让某一次练习被单一技能占满。

| 技能 | 缺口权重 | 权重依据 |
| --- | --- | --- |
| 继电保护 | 3.0 | 岗位要求 L3、当前 L1，理论考试未过线 |
| 高压试验 | 2.0 | 公司未来需求 L3，当前未独立开展 |
| 故障录波 | 2.0 | 能读波形但不能独立分析原因 |
| 倒闸操作 | 1.0 | 已达标 L3，按巩固节奏少量出题 |
| 安全规程 | 1.0 | 已达标，防遗忘巩固 |

effort(技能) = 缺口权重 × max(0.2, 1.6 - 该技能历史正确率) 题量(技能) = round(总题量 × effort(技能) / 各技能 effort 之和) 题量分配公式

•  下限与上限：每个技能至少 1 题，且不超过该技能在题库中的可抽题量；最后一档取剩余题量，保证总数精确。

•  正确率下限 0.2：即使正确率很高也保留少量题，避免完全停止复习。

•  选题顺序：同一技能内先取出题次数少的题，再取等级低的题，保证覆盖面并逐步加深。

•  迭代效果：答错写入记忆库，该技能正确率下降，下一次的 effort 上升，题量随之增加。

## 10.6  报告归因的判定过程

报告归因读取填报内容生成的文档正文，加上气体检测规则目录与关键词规则表，全部判断在离线规则引擎内完成。

1.  阈值判定：比较检测值与标准阈值，并按报警方向区分超过阈值与低于阈值两类异常。

2.  余量计算：余量比例等于差值与阈值之比；未超限但余量不超过 10% 时判为中等严重度，并追加接近阈值规则提示上行风险。

3.  关键词匹配：泄漏、分解产物、过热、局部放电、受潮、人员不适、现象持续七类关键词最多命中三条，每条对应一个归因与一条处置措施。

4.  严重度升级：命中持续恶化或人员不适关键词时，严重度按低到中、中到高逐级升级。

5.  置信度计算：基础 0.72，判定异常加 0.10，每命中一条关键词加 0.04，上限 0.95。

输出同时给出引用的国家标准号与命中的规则编号，便于班组长逐条核对判定依据。

## 10.7  建议的输出骨架与可信度控制

| 字段 | 含义 | 前端呈现 |
| --- | --- | --- |
| source、confidence | 结论来源与置信度，规则引擎上限 0.95 | 卡片角标，标注规则引擎版本 |
| rule_refs | 本次命中的规则编号清单 | 可展开的依据区 |
| need_human_confirm | 是否必须人工确认 | 确认与驳回按钮 |
| updated_modules | 结论已同步到的板块 | 提示条：已更新技能雷达等板块 |
| fallback_note | 模型调用失败时的回退说明 | 仅在回退时出现 |

•  置信度不设满分：规则引擎置信度上限 0.95，避免把统计结论展示成确定事实。

•  模型可回退：AI 调用超时或失败时自动回落规则引擎，并在结果中附加回退说明。

•  必须人工确认：所有结论的 need_human_confirm 恒为 true，确认、驳回、修改、执行与回滚全部写入决策留痕。

# 11  前端工程设计

## 11.1  角色导航与登录落点

导航项与登录落点由两张常量表驱动，登录接口返回的角色决定用户看到哪些菜单以及进入后的第一个页面。

| 角色 | 登录落点 | 导航项 |
| --- | --- | --- |
| 员工 EMPLOYEE | 技能雷达 | 技能雷达、个人自画像、个人能力、记忆展示、成长轨迹、差距与建议、学习与考试 |
| 班组长 TEAM_LEAD | 技能雷达 | 员工全部板块，外加班组报告 |
| 公司上级 EXECUTIVE | 人才驾驶舱 | 人才驾驶舱、全公司技能矩阵、培训看板、运行诊断 Agent |
| 系统管理员 ADMIN | 用户与权限 | 用户与权限、技能与课程、考试配置、审计与审核 |

## 11.2  页面与交互约定

•  个人侧六大板块对应六个独立视图组件，由 App.vue 按当前导航项挂载。

•  考试与练习统一采用弹窗内作答，倒计时与交卷在弹窗内完成，避免页面跳转丢失作答状态。

•  报告填报使用与后端框格定义同源的动态表单，字段级错误直接标注到对应输入框。

•  管理员侧四个板块通过左侧导航切换，页面内不再嵌套标签页，减少层级。

•  待审核资料点开后展示原件信息、原件摘录与 Agent 检索结果三段，管理员核对后再决定是否入库。

## 11.3  视觉与布局

界面样式集中在 roles.css、layout.css 与 style.css 三个文件，按角色区分配色与信息密度：员工侧强调个人发展脉络，公司侧强调指标对比，管理员侧强调表格与批量操作。组件使用 Element Plus 的表格、表单与弹窗，保持交互一致。当前为桌面端优先布局，未做移动端适配。

# 12  部署与运行

## 12.1  容器编排

所有服务由根目录的 docker-compose.yml 定义，构建与启动合并为一条命令。MySQL 挂载 db/init 目录，首次启动按文件名顺序执行 001～007 共 7 个脚本（结构、种子、展示口径、标准依据、外网课程、资料导入），数据文件落在 mysqldata 卷。

docker compose up --build API Swagger http://localhost:8080/swagger-ui.html Web http://localhost:5173 MySQL localhost:3306/train_system 启动命令与访问入口

## 12.2  环境变量

| 变量 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SPRING_DATASOURCE_URL | jdbc:mysql://localhost:3306/train_system | 数据源地址，容器内指向 mysql 服务 |
| SPRING_DATASOURCE_USERNAME | root | 数据库账号 |
| SPRING_DATASOURCE_PASSWORD | 123456 | 数据库口令，生产环境必须替换 |
| REPORT_OUTPUT_DIR | 系统临时目录下的 power-train-reports | 报告文档输出目录 |
| REPORT_FONT_TITLE、REPORT_FONT_BODY | auto | 文档字体指定，auto 表示按解析顺序自动探测 |
| AI_ENABLED | false | 为 false 时归因走内置规则引擎，系统完全离线可用 |
| AI_BASE_URL、AI_MODEL、AI_API_KEY | OpenAI 兼容地址与 gpt-4o-mini | 仅 AI_ENABLED 为 true 时生效 |
| AI_TIMEOUT_SECONDS | 20 | 模型调用超时，超时后回落规则引擎 |

## 12.3  中文字体与文档渲染

PDF 与 Word 的中文字体按统一顺序解析：显式配置的绝对路径或 classpath 资源、jar 包内的 classpath:fonts 目录、本机 Windows 字体（simhei、simkai、msyh）、容器与服务器字体目录（wqy-zenhei.ttc、DroidSansFallbackFull.ttf 等）。Docker 镜像已安装 fonts-wqy-zenhei 与 fonts-droid-fallback，容器内命中 wqy-zenhei；本机开发命中 simhei 与 simkai。

字体选择注意事项 • PDF 正文的 ToUnicode 映射必须干净。Deng.ttf 会把部分汉字映射为康熙部首，导致复制出的文本出现“⽓体”一类的错误字形，已排除。 • 如遇特定环境字形异常，可用 REPORT_FONT_TITLE 与 REPORT_FONT_BODY 强制指定字体文件。

## 12.4  离线降级策略

系统默认不依赖任何外部服务。AI_ENABLED 为 false 时，归因分析走内置规则引擎，使用气体阈值、现象关键词与严重度升级三组条件；题库、标准依据库与课程资料均随构建产物打包，标准库在无网络环境下仍可读取已抓取数据。这一策略保证系统在内网与断网环境中都能完整演示与使用。

## 12.5  本地开发

# 后端 cd backend && mvn spring-boot:run # 前端 cd frontend && npm install && npm run dev Java 需要 25 及以上，Node 需要 20 及以上。

# 13  非功能设计

## 13.1  性能与容量

当前数据规模为演示级：86 名员工的汇总指标、21 道起步的题库、按技能分池的考试范围。单体服务在容器内可支撑日常演示与几十人并发答题。容量扩展的主要手段是：为 employee_skill、exam_record、task_report 与 audit_log 建立按员工与时间的复合索引；列表接口启用已预留的分页参数；把试卷发放与报告生成改为异步任务。

## 13.2  可用性与容错

•  AI 不可用或超时自动回落规则引擎，归因功能不中断。

•  报告文档生成失败时返回不带文档地址的报告记录，文档可重新生成。

•  题库不足时按实际题量发卷，并在管理员清单中暴露可抽题量，避免静默发空卷。

•  越权请求在接入层被拦截，不进入业务逻辑，减少异常路径。

## 13.3  可维护性与可扩展性

规则以数据形式存放在数据库中，新增业务判断通常只需插入规则记录，不需要改代码。Agent 实现与接口解耦，替换模型不改动 Controller 与前端。报告框格定义由前后端共用，新增或调整字段只需修改一处定义。标准依据库由脚本抓取并落盘，更新标准不需要人工录入。

## 13.4  安全与合规

MVP 的登录接口返回演示令牌，尚未接入签名密钥、刷新令牌、密码哈希与真实身份源，这是当前最主要的安全缺口，必须在生产化之前补齐。数据库口令同样需要在部署时替换。业务侧已实现的约束包括：数据可见范围按角色强制判定、心理与关怀数据隔离、安全记录一票否决、关键操作全程留痕、删除类操作需要显式确认参数。

# 14  实施计划

## 14.1  开发顺序与完成状态

| 序号 | 阶段 | 状态 | 交付内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主数据与权限 | 已完成 | 用户、角色、组织、岗位、技能字典与路径前缀鉴权 |
| 2 | 考试系统 | 已完成 | 题库分池、组卷、统一开考门禁、判分与逐题解析 |
| 3 | 个人系统 | 已完成 | 能力画像六大板块、记忆库、成长轨迹、差距与建议 |
| 4 | 老总管理板块 | 已完成 | 人才驾驶舱、技能矩阵、培训看板、人才缺口与运行诊断 |
| 5 | 实操任务与班组工作台 | 已完成 | 框格填报、校验、文档生成、归因分析与班组报告 |
| 6 | 规则引擎 | 部分完成 | 六条种子规则、报告归因规则集（气体阈值、余量比例、关键词与严重度升级）；规则执行结果留痕表未建 |
| 7 | Agent 接口桩 | 已完成 | 三个稳定接口，统一请求与响应结构，source 固定为 rule |
| 8 | 端到端演示数据 | 已完成 | 员工、班组长、老总与管理员四类角色的完整流程数据 |

## 14.2  当前实现边界

该完成的部分：四类角色的页面与接口、考试与练习闭环、实操报告从填报到文档到归因的闭环、规则引擎与 Agent 桩、管理员主数据与审计、标准依据库抓取、Docker Compose 交付。

尚未落地的部分：真实身份源与令牌机制、模型版 Agent（当前为规则引擎）、公文与消息通知、移动端适配。这些项目在接口层已经预留位置，接入时不需要改动契约。

## 14.3  风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| MySQL 单点故障 | 数据库不可用时全部接口不可用 | 数据与结构已全部落库，镜像挂载 mysqldata 卷，按 mysqldump 定时备份并可整库恢复 |
| 题库题量偏少 | 考试实际发卷数低于配置题量 | 管理员上传资料经审核入库可快速累加题量，清单中已暴露可抽题量 |
| 登录为演示令牌 | 无法满足生产安全要求 | 接入签名密钥、刷新令牌与密码哈希，再对接统一身份源 |
| 模型版 Agent 结论不稳定 | 影响员工与管理层信任 | 保留规则兜底与人工确认，按 Agent 类型灰度切换 |
| 容器字体差异导致文档字形异常 | PDF 文本复制或显示异常 | 固定字体解析顺序并支持环境变量指定字体文件 |

# 15  验收标准对照

| 序号 | 策划书验收标准 | 实现情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Swagger 打开能看到全部接口 | 已实现，springdoc 生成 OpenAPI 3.0，覆盖 75 个接口 |
| 2 | 三个 Agent 接口返回规则结果且 source=rule | 部分实现：响应含 suggestion_id、confidence、need_human_confirm 与 status，但内容为固定三条建议，未接入规则引擎或模型 |
| 3 | 前端只能调业务接口与 /api/v1/agent/*，不能直连规则引擎 | 已实现，规则接口仅管理员测试入口，前端不调用 |
| 4 | 张伟能查个人欠缺、拿到学习建议、参加考试、提交实操报告 | 部分实现：前三项完整闭环；报告填报按策划书为班组长职责，员工可查看报告 |
| 5 | 李部长能发本部门任务、评分、触发报告分析 | 已实现，班组报告填报与归因触发均在组长侧 |
| 6 | 王总能看人才缺口、拿到管理建议、采纳后写入 decision_log | 部分实现：人才缺口与管理建议可读；decision_log 无写入代码，采纳与驳回链路未打通（见 17 章 P0） |
| 7 | 替换 Agent 模型时只改 Service 实现 | 已满足，Controller、DTO 与路径冻结，接口层无需改动 |
| 8 | 心理数据权限隔离、安全一票否决、所有决策留痕 | 部分实现：心理数据隔离已生效；safety_record 与 care_record 只有表、没有录入接口，一票否决尚无真实数据可判定 |

验收结论 • 八项验收标准中四项完全满足（第 1、3、5、7 项），第 2、4、6、8 项为部分实现：第 2 项接口结构完整但内容固定；第 4 项报告填报按职责调整为班组长填报；第 6 项决策留痕与第 8 项安全、关怀数据录入通道待补（见第 17 章）。 • 建议在下一阶段优先补齐真实身份源、决策留痕写入与备份恢复预案，这三项是生产化的前置条件。 • 建议按第 16 章的核对表同步修订本表口径：未实现的能力应显式返回未实现状态，不再以“机制就绪”表述。

# 16  Agent 全清单与训练后接入方案

第 9、10 章说明的是 Agent 层的设计意图；本章按代码逐条核对后重写。先给出 9 个 Agent 位的真实状态，再给出需要训练后接入的 10 个 Agent、各自的训练数据与评估门槛、以及接入点，最后附可直接使用的真实数据样例。核对范围是 backend/src 下的 30 个 Java 文件、db/init 下的 7 个建库脚本和接口实测留档，本章每条结论都能在仓库里定位到出处。

本章结论先看四条 • 数据层是干净的：全部业务数据、展示口径与留痕都在同一套 MySQL（train_system，52 张表）里，来源可追溯到具体表与建库脚本。 • 问题不在数据放在哪里，而在结论是谁算的：9 个 Agent 位中只有报告归因、练习抽题、资料出题、外网课程检索 4 处真正在计算，其余是预置结论、写死文案或接口桩。 • 接入模型不需要改前端：接口路径、请求与响应结构保持冻结，只替换 Service 实现，并把 source 从 rule 改为 model。 • 先补通道再训模型：没有人工确认记录就没有训练标签，第 17 章列出必须先补的 10 类数据通道。

## 16.1  设计原则

1.  契约冻结：Controller、DTO 与接口路径保持不变，source 从 rule 改为 model 时前端不改一行代码，模型只替换 Service 实现。

2.  规则兜底：模型超时、置信度低于阈值或输出结构不合法时自动回退现有规则引擎，并在响应里给出回退说明（报告归因服务已经是这个模式）。

3.  人工确认：面向决策、面向员工发展、面向题库的结论一律 need_human_confirm = true，模型不直接写业务表，确认动作必须留痕。

4.  数据不出内网：训练与推理默认内网；确需外部接口时先做字段脱敏（姓名、工号、站所、设备编号、金额）。

5.  可追溯：每次推理记录模型版本、提示词版本、输入摘要、输出、置信度、是否回退与耗时，既用于复盘，也用于再训练。

## 16.2  现有 Agent 与建议训练的 Agent 对照

先看现状。下表按代码核对结果列出 9 个 Agent 位的真实实现方式，可与第 9、10 章的设计描述并列阅读。

| Agent 位 | 入口 | 实现方式（代码核对） | 核对结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料出题 / SOP 出题 | /team/materials/upload、/team/sop/generate | PDFBox 读 PDF、POI 读 Word 与 Excel、PPT 提取正文，按试题结构与条款句抽题 | 在算；技能归类沿用组长上传时手选的技能，实测把触电急救类题目归入继电保护 |
| 报告归因 | /tasks/{taskId}/submit-report、/reports/{reportId}/analyze | 阈值方向 + 余量比例（≥ 20% 判高、≥ 5% 判中）+ 7 类关键词最多命中 3 条 + 严重度升级 | 在算；结论标记需人工确认，但没有确认接口，标签闭环缺失 |
| 练习抽题 | /personal/practice/draw | 题量 = 技能缺口权重 × max(0.2, 1.6 − 历史正确率)，再按使用次数取题 | 在算 |
| 外网课程检索 | /personal/course-search | 平台与课程关键词打分（6 / 4 / 3 / 2 / 1）叠加技能缺口优先 | 在算，但数据来自离线抓取快照 |
| 个人学习诊断 | /personal/agent-diagnose | 读取数据集里预置的结论文本，运行时只补诊断编号、时间与证据条数 | 结论预置在数据集里，不是实时计算 |
| 公司运行诊断 | /exec/agent-diagnose | 5 类输入中 4 类与整段 summary 写在 CompanyController 里，只有报告份数实时查询 | 结论写死，仅份数实时 |
| 管理员资料识别 | /admin/course-materials | 识别条数 = 6 + 文件名哈希取模 5，条目由知识点池拼装，置信度固定 0.88 | 伪造结果，应删除该路径 |
| 三个 Agent 桩 | /agent/{agentType}/{action} | 任何入参都返回同一句写死的 3 条建议，并写入 agent_suggestion | 接口桩，未实现 |

再看需要训练后接入的 10 个 Agent。编号 T1～T10 在 16.3、17 与 19 章沿用；A3（管理员演示批次的伪造识别）不在训练清单里，它应当直接删除，A9（三个 Agent 桩）在 T1～T4 落地后被自然替换。

| 编号 | Agent | 优先级 | 训练任务类型 | 接入方式与目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 题目结构化与归类 | P0 | 文档抽取 + 字段结构化 + 技能归类 + 去重 | 替换资料导入的规则解析，审核页不变；目标是审核一次通过率与归类准确率 |
| T2 | 报告归因 | P0 | 多标签归因 + 严重度分级 + 措施建议 | 替换报告归因的规则分支，规则保留兜底；目标是归因一致性与可解释性 |
| T3 | 个人学习路径 | P0 | 条件生成（诊断 + 优先级 + 计划） | 替换个人诊断的预置结论，改为按人实时计算 |
| T4 | 公司人才决策 | P1 | 缺口测算 + 成本优化 + 措施生成 | 替换公司运行诊断的写死文案，计算与表述分离，结论可审计 |
| T5 | 练习推荐排序 | P1 | 排序学习（谁该练哪一题） | 替换抽题的权重分配公式，规则公式保留兜底 |
| T6 | 课程检索重排 | P1 | 相关性重排 | 替换外网课程检索的关键词打分 |
| T7 | SOP 与条款出题 | P1 | 生成题干、干扰项与解析 | 替换 SOP 出题的模板化生成 |
| T8 | 带教问答助手 | P2 | 检索增强问答（RAG） | 新增只读问答入口，答案必须带出处 |
| T9 | 台账与口径问答 | P2 | 自然语言转 SQL（只读） | 新增管理员只读取数入口，SQL 与结果写入审计 |
| T10 | 报告文档复核 | P2 | 缺项检查 + 矛盾检测 | 新增报告复核提示，结果仍需人工确认 |

## 16.3  训练方案（T1～T4 逐个交代）

### T1 题目结构化与归类 Agent（P0，替代资料出题的规则解析）

| 目标 | 把 PDF / Word / PPT / Excel / 文本正文转成「题干 + 选项 + 答案 + 解析 + 建议技能 + 建议等级 + 出处页码」，输出仍走原有候选题结构，仍由管理员审核后入库 |
| --- | --- |
| 现状问题 | 规则解析能抽题，但技能归类依赖组长上传时手选的技能。实测 MAT-004（new-exam-paper.pdf，18 页 / 11878 字 / 24 题）中「工频交流电通过人体时成年人的平均感知电流约为多少」「发现有人触电，现场人员首先应当做的是」被归入技能「继电保护」，实际应属安全规程与触电急救 |
| 训练输入 | material_doc 的原件正文与逐页分段标号 + skill（技能字典）+ knowledge_point（知识点池 45 条）+ question（内置题 21 条） |
| 训练标签 | material_item 的审核结果（status 已入库 / 已驳回、question_id）+ 需新增 material_item_review（记录管理员改过的技能、等级、答案与题干） |
| 起步规模 | 用仓库现有材料（tmp/pdfs/new-exam-paper.pdf、tmp/web 下的电工岗位考题等）扩到 300～500 份文档、5000 条以上已审核题目 |
| 训练方式 | ① 提示工程 + JSON 结构强约束输出，规则后校验（选项完整性、答案在选项内、题干去重、页码可追溯）；② 用审核通过的题库做 LoRA 微调（7B～14B 指令模型）；③ 技能归类单独做一个分类任务（题干 + 选项 → 技能 + 等级） |
| 评估指标 | 字段级 F1 ≥ 0.90（题干 / 选项 / 答案 / 解析）；技能 top1 ≥ 85%、top3 ≥ 95%；重复题召回 ≥ 95%；管理员一次通过率 ≥ 70% |
| 接入点 | 资料导入服务里把规则解析换成 modelAgent.extract(...)；单次 24 条上限、待审核闸口与审核页面全部不变 |
| 冷启动 | 规则解析（现在）→ 大模型 few-shot（3～5 个真实样例）→ 积累 5000 条后微调；任一步失败回退规则 |

### T2 报告归因 Agent（P0，增强现有规则引擎）

| 目标 | 输入检测数值、阈值、报警方向、现象描述与文档正文，输出 severity、causes、actions、rule_refs、confidence，与班组长判定一致且不编造数值 |
| --- | --- |
| 现状 | 规则引擎已可用（阈值方向 + 余量比例 + 7 类关键词最多 3 条，命中「持续恶化」「人员不适」时升级严重度）；大模型分支是通用提示词直调、没有领域样本，且结论没有人工确认接口，导致标签闭环缺失 |
| 训练输入 | task_report（数值、阈值、方向、现象、文档正文）+ gas_rule（6 条，含国标号与处置措施）+ analysis_keyword_rule（7 条）+ standard_ref（20 条国标依据） |
| 训练标签 | 需新增 task_report_review：班组长对结论的确认或改判（改后的严重度、原因清单、措施清单、改判理由） |
| 起步规模 | 现有 task_report 4 条台账起步，扩到 300 份并覆盖 6 种气体 × 严重度高中低，每条报告 1 个标签 |
| 训练方式 | ① 先做 few-shot + 规则目录（把现有规则目录作为上下文，稳定性最好）；② 用规则引擎生成弱标签、人工只改错的；③ 300 条以上标签后做 SFT |
| 评估指标 | 严重度与人工一致率 ≥ 90%；causes 前三命中 ≥ 85%；actions 被采纳率 ≥ 60%；编造数值率 = 0（强制回归用例） |
| 接入点 | 报告归因服务：source = model 时走内网模型，异常或低置信度回退规则并给出回退说明；need_human_confirm 恒为 true |

### T3 个人学习路径 Agent（P0，替换预置结论）

| 目标 | 从库里的静态结论变成按人实时计算：输入技能雷达（当前等级 / 岗位要求 / 未来需求）、考试分数与错题、实操计划与实际工时、师傅评分与评语、证书、能力记忆与班组报告，输出一句话结论（逐条挂证据）、差距清单（严重度 / 优先级 / 影响 / 行动）、四步学习计划（含目标等级、截止日期与理由）与复合型人才路线 |
| --- | --- |
| 训练输入 | employee_skill（4 条演示数据）、position_skill_requirement（8 条）、exam_history（2 条 + 运行期数据）、task（计划与实际工时）、learning 系列表、certificate、memory_item、师傅评价（现存在数据集里，建议拆成 mentor_review 表） |
| 训练标签 | 需新增 personal_plan_review：班组长或师傅对诊断结论与计划的确认或修改（改后的优先级、步骤、完成时间） |
| 起步规模 | 200 条（每人每季度 1 条，覆盖 3 个班组），每条含 5～10 条证据 |
| 训练方式 | ① 规则取证据（SQL 明确到表与字段）+ 大模型成文（输出固定结构）；② 再用人工确认过的样本做 SFT；③ 优先级排序单独训一个小模型或直接用可解释规则，避免黑箱 |
| 评估指标 | P1 判定与班组长一致率 ≥ 85%；计划步骤采纳率 ≥ 70%；无依据结论率 = 0（每条理由必须能指到具体表字段） |
| 接入点 | 个人诊断接口：证据由规则收集 → 计划由模型生成 → 写 diagnosis_result 与 memory_item；source = model，失败回退到现有预置结论 |

### T4 公司人才决策 Agent（P1，替换写死的输入与结论）

| 目标 | 把输入项与结论摘要全部改为按库计算：输出「缺口表（需求 − 现有）→ 成本测算 → 措施清单（责任人 / 成本影响 / 预期效果）→ 风险」 |
| --- | --- |
| 训练输入 | position_skill_requirement、employee_skill、certificate（到期提醒）、cost_record（目前为空表，需补录入接口）、task_report、exam_history、learning_summary；策划书口径：内部转岗约 2 万 / 人、招聘约 8 万 / 人、外包约 1.5 万 / 月 |
| 训练标签 | decision_log：老总或人资对每条措施的采纳、驳回、修改，以及实际执行结果回填（该表已建但当前没有任何写入代码） |
| 起步规模 | 100 条（每季度一次人才决策会，2～3 年积累） |
| 训练方式 | 计算与表述分离：缺口与成本用确定性计算（枚举 + 线性规划求成本最优组合），大模型只负责把计算结果写成措施与理由，这样结论可审计、可复算 |
| 评估指标 | 成本测算与人工测算误差 ≤ 5%；措施采纳率 ≥ 60%；输出中的每个数字都能对应一条查询结果，可溯源率 100% |
| 接入点 | 公司运行诊断接口 → 计算 + 表述两步；结论写 diagnosis_result，source = model |
| 前置条件 | 先补成本记录、需求人数与编制数的录入接口与权限，否则模型无数据可算 |

### T5～T10（P1 / P2，要点式交代）

| 编号 | Agent | 训练任务与数据 | 评估门槛 | 接入点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T5 | 练习推荐排序 | 排序学习：特征为历史正确率、题目使用次数、等级、题型与上次作答间隔；标签为作答是否正确、用时与后续同技能表现。需先补逐题作答明细 | 同技能正确率提升 ≥ 10%，单位时间练习收益不降 | 抽题接口的题量分配换成模型打分，规则公式保留兜底 |
| T6 | 课程检索重排 | 相关性重排：语料为 external_course（20 门）与平台（7 个）、resource_item（12 条）、course（6 门）；标签为点击、收藏、跳转与完成后技能提升。需补资源行为日志 | 采纳率或点击率提升 ≥ 20% | 外网课程检索的 6 / 4 / 3 / 2 / 1 打分换成模型打分 + 规则加权 |
| T7 | SOP 与条款出题 | 生成题干、干扰项与解析：输入为 SOP 模板字段（判定标准 / 考核要点 / 作业步骤 / 风险点）与规程条款；标签为已入库的 SOP 来源题目与被驳回样本 | 一次通过率 ≥ 70%，驳回原因中「答案错」占比 < 5% | SOP 出题方法，12 条上限不变 |
| T8 | 带教问答助手 | 检索增强问答：语料为 knowledge_point（45 条）、原件正文摘录、standard_ref（20 条国标）与题库；答案必须带出处 | 忠实率 ≥ 90%（无编造），引用可点开原文 | 新增只读问答接口，与前端建议卡片同一套渲染 |
| T9 | 台账与口径问答 | 自然语言转 SQL：输入为表结构与口径字典；只允许查询语句，行数上限与超时保护 | 一次生成可执行语句 ≥ 80%，结果与人工核对一致 | 新增管理员只读接口，语句与结果写入审计 |
| T10 | 报告文档复核 | 缺项与矛盾检测：输入为报告全字段与文档正文；标签为管理员或班组长判定的不合格报告（缺项、数值与文字矛盾、与历史报告冲突） | 漏检率 ≤ 5%，误报率 ≤ 20% | 新增报告复核提示接口，结果作为待人工确认项 |

## 16.4  训练数据样例（全部取自本仓库现有数据）

下列样例直接来自 db/init 的种子脚本与接口实测留档，可作为 few-shot 示例、弱标签来源与微调样本的起点。

report_id: RPT-20260920-0001 task: 1 号主变 SF6 气室微水检测（task_id = 3） member: 李民 gas: SF6_H2O value: 186 unit: uL/L threshold: 150 direction: HIGH judgment: 超限 severity: 高 phenomenon: 取样阀处测得微水 186uL/L，超过标准 150uL/L，较上次记录（128uL/L）持续上升，现场闻到轻微刺激性气味 expected_rule_refs: [RULE-GAS-ABOVE, RULE-KW-WORSENING, RULE-KW-DECOMP, RULE-SEV-ESCALATE] label_source: 班组长确认（确认接口待补） 样例 1 报告台账与真实检测值（task_report 种子共 4 条，取第 1 条）：T2 的输入，标签来自班组长确认

code: SF6 label: 六氟化硫 unit: ppm threshold: 1000 direction: HIGH standard: DL/T 639 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则 attribution: 气室密封失效（法兰面、O 型圈、管路阀门）导致 SF6 气体向外泄漏 actions: [检漏仪定位并记录泄漏点, 补气并核对 24 小时压力曲线, 泄漏率超标申请停电处理] 样例 2 气体规则目录（gas_rule 共 6 条）：规则引擎与模型的共享知识，可作为提示词上下文

rule_code: RULE-KW-WORSENING keywords: [持续, 未恢复, 扩大, 加剧, 继续上升, 未回升] cause: 现象持续未恢复，缺陷可能正在发展 action: 提高监测频次至每 2 小时一次，并升级上报至技术负责人 effect: 命中后严重度逐级升级 样例 3 归因关键词规则（analysis_keyword_rule 共 7 条之一）：T2 的弱标签来源

skill: 继电保护 gap_weight: 3.0 reason: 缺口 P1：岗位要求 L3、当前 L1，理论考试未过线 accuracy_now: 取练习统计实时值（下例为 0.55） effort: 3.0 x (1.6 - 0.55) = 3.15 样例 4 抽题权重与正确率（练习缺口规则 + 练习统计）：T5 要替换的现有公式

material_code: MAT-004 file_name: new-exam-paper.pdf（18 页 / 11878 字 / 识别 24 题） source_ref: 第 3 页 stem: 发现有人触电，现场人员首先应当做的是？ options: [立即用手把触电者拉开, 迅速切断电源或用绝缘工具使其脱离电源, 先上报再施救, 立即喂药] answer: B skill_before: 继电保护 skill_after: 安全规程 action: 修改后通过 reviewer: 系统管理员 样例 5 候选题与归类错误标签（material_item + 建议新增的审核留痕表）：T1 的核心样本

id: 1 skill: 继电保护 point: 软压板与硬压板 statement: 软压板是装置内部的逻辑投退开关，只能在装置菜单或后台操作，投退必须按调度令在执行前经第二人复核 use: 生成问答题、判断题，以及带教助手的检索片段 样例 6 知识点池（knowledge_point 共 45 条）：T8 带教问答的语料底座

platform_code: ICOURSE163 platform: 中国大学 MOOC search_url: https://www.icourse163.org/search.htm?search={kw} probe_keyword: 继电保护 http_code: 200 checked_at: 2026-09-20 course: title: 继电保护原理与整定计算 · 高校慕课 type: 慕课 skill: 继电保护 level: 入门 tags: [继电保护, 整定计算, 原理] match_reason: 理论考试 62 分未通过，先补原理与整定计算 样例 7 外网课程与平台（external_course 共 20 门、平台 7 个）：T6 的语料与召回源

exam_id: 1 name: 继电保护理论考试 skill: 继电保护 question_count: 20 pass_score: 80 round: score: 62 wrong_points: [继电保护] missing: 逐题作答明细（作答项、用时、是否改答），需补 exam_answer 表后才能用于 T5 与学情分析 样例 8 考试与成绩（exam / exam_round / exam_history）：T3 与 T5 的输入，明细字段待补

## 16.5  标注规范与数据治理

| 项目 | 约定 |
| --- | --- |
| 谁标 | 题目由管理员（现有审核弹窗）；报告由班组长或师傅；计划由班组长；决策由老总与人资；安全与关怀数据由安全员与心理专员（需新增角色与权限） |
| 怎么标 | 全部走三态：通过 / 驳回 / 修改后通过；修改必须记录改前改后（见第 17 章的留痕表）。只标「通过」不产生训练价值 |
| 起步量 | T1：300～500 份文档、5000 条以上题目；T2：300 份报告（覆盖 6 种气体 × 高中低严重度）；T3：200 条计划；T4：100 条决策 |
| 质量抽检 | 10% 双人标注，一致性 Kappa ≥ 0.7；每月复查一次标注漂移 |
| 版本绑定 | 数据版本 + 模型版本 + 提示词版本三件套绑定，每次推理落一条推理日志，保证任一结论可复现 |
| 防泄漏 | 训练集里的人员姓名、工号、站所、设备编号出网前脱敏，训练产物只在内网流转 |
| 与业务解耦 | 训练数据从业务库导出到只读数据集，不直接在生产表上训练 |

## 16.6  演进路线与灰度顺序

| 阶段 | 时长 | 做什么 | 灰度方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 可信化 | 2 周 | 先解决第 21 章的 P0 四项阻断项（假认证、写死结论、无测试、文件不持久） | 无：把假的部分改成真查询或显式返回未实现 |
| 阶段 1 提示工程 + 检索增强 | 2～4 周 | T1 先上（资料解析最容易验证）、T2 用 few-shot + 规则目录、T8 用检索增强问答 | 按「资料导入」「报告归因」单点开关，规则兜底 |
| 阶段 2 数据回流 | 2 周 | 补齐第 17 章的前 5 项通道，开始积累人工标签 | 不涉及模型变更 |
| 阶段 3 微调 | 6～8 周 | T1 / T2 / T3 用积累的标签做 LoRA 微调 | 按 Agent 类型灰度：先 10% 员工，对比人工确认一致率 |
| 阶段 4 组织级 Agent | 6 周 | T4（计算与表述分离）、T5、T6 | 决策类先做只读建议，确认后人工执行 |
| 阶段 5 助手类 | 持续 | T7、T9、T10 | 只读，不影响业务写入 |

## 16.7  评估指标汇总（建议写入验收标准）

| Agent | 离线指标 | 在线指标 | 门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 题目结构化与归类 | 字段级 F1、技能 top1 与 top3、重复题召回 | 管理员一次通过率、驳回原因分布 | F1 ≥ 0.90、top1 ≥ 85%、通过率 ≥ 70% |
| T2 报告归因 | 严重度一致率、causes 前三命中、编造数值率 | 班组长改判率、回退率 | ≥ 90% / ≥ 85% / = 0；回退率 < 5% |
| T3 学习路径 | P1 一致率、证据可溯源率 | 计划步骤采纳率 | ≥ 85% / 100% / ≥ 70% |
| T4 人才决策 | 成本测算误差、数字可溯源率 | 措施采纳率 | ≤ 5% / 100% / ≥ 60% |
| T5 练习推荐 | NDCG、同技能正确率提升 | 练习到考试的成绩转化 | 正确率提升 ≥ 10% |
| T6 课程重排 | NDCG@12 | 点击率与采纳率 | 提升 ≥ 20% |
| T7 SOP 出题 | 通过率、答案错误率 | 驳回原因分布 | 通过率 ≥ 70%、答案错 < 5% |
| T8 带教问答 | 忠实率、引用准确率 | 追问率、有用率 | 忠实率 ≥ 90% |
| 通用 | 输出结构合法率 | P95 延迟、回退率、单次成本 | 合法率 ≥ 99%；P95 < 3 秒（内网小模型）、< 8 秒（外部接口） |

## 16.8  部署形态与降级

| 项目 | 建议 |
| --- | --- |
| 首选形态 | 内网 GPU 推理 + 内网检索；模型选 7B～14B 指令版（14B 量化后约需 10GB 显存，单卡 4090 或 A10 可承载） |
| 检索实现 | 第一期不必引入独立向量库：知识点池、原件正文摘录与国标依据数据量在几十到几千条，用 MySQL 全文索引加关键词召回即可；上万条以后再引入向量库 |
| 与现有代码对齐 | 复用现有数据访问、AI 开关、回退说明字段与建议、诊断留痕表 |
| 密钥与配额 | 密钥走环境变量或密钥管理服务；每次调用记录 token 数、耗时与是否回退；按 Agent 类型设日配额 |
| 降级顺序 | 内网模型 → 企业网关模型（脱敏）→ 规则引擎；任一环节异常都要保证业务可用，且对用户可见（来源标签 + 回退说明） |
| 合规 | 数据不出内网；模型输出仅作建议，决策类结论必须人工确认；对外展示标注「AI 建议」与置信度 |

# 17  为训练与生产必须先补的数据通道

没有这些通道，第 16 章的 Agent 就没有标签、无法评估，也无法证明改进。建议按表中优先级推进，其中 P0 项与部署问题清单同步做。

| 优先级 | 缺口 | 现状 | 建议补充 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 报告结论人工确认与改判 | 需人工确认只是一个字段，没有接口也没有留痕 | 新增报告确认与驳回接口，落表记录改前改后严重度、原因、措施与改判理由 | T2 训练标签、归因闭环、验收自证 |
| P0 | 逐题作答明细 | 只在交卷响应里返回，库里仅存错题技能名 | 新增作答明细表（作答项、正确答案、是否正确、用时） | T5 排序模型、学情分析、错题归因 |
| P0 | 资料审核的字段级修改留痕 | 只更新候选题的审核状态与题目编号 | 新增审核留痕表（动作、字段名、改前值、改后值、审核人、时间） | T1 训练标签、审核质量回溯 |
| P0 | 建议确认链 | 决策留痕表已建，但没有任何写入代码 | 新增建议列表、采纳、驳回三个接口，把结果写入决策留痕表 | T3 与 T4 的标签、策划书验收第 6 项 |
| P1 | 任务派发与评分 | 任务表只有种子数据，没有写入接口 | 新增任务派发与评分接口 | T3 证据、实操闭环、超时率统计 |
| P1 | 安全与关怀数据录入 | 安全记录与关怀记录只有表，没有接口 | 新增录入接口与角色（安全员、心理专员），管理端做脱敏聚合展示 | 安全一票否决、关怀提示、验收第 8 项 |
| P1 | 学习行为流水 | 学习记录只有 3 条种子数据 | 新增学习进度、时长与完成的写入接口 | T6 标签、学习完成率真实性 |
| P1 | 资源采纳行为 | 没有任何点击与收藏日志 | 新增资源行为事件表（人、资源、动作、时间） | T6 训练标签 |
| P1 | 真实身份与组织同步 | 只有 4 类 6 个演示账号 | 对接内网统一身份与人力资源主数据，定时同步组织与岗位 | 权限与数据范围的基础，也是认证改造的前置 |
| P2 | 推理与模型版本日志 | 无 | 新增推理日志表（Agent 类型、目标、模型、提示词版本、输入摘要、输出、置信度、是否回退、耗时） | 复盘、对比、再训练、成本核算 |

# 18  其他可以提高完善的地方

## 18.1  安全与合规

•  身份：接内网统一身份（或 Spring Security 加 JWT），由服务端解析身份与角色，取消用请求头传身份的做法；报告与 Agent 路径也要纳入鉴权。

•  最小权限：当前只有 4 类角色加路径前缀；建议增加数据范围维度（本人 / 班组 / 部门 / 全公司），与角色解耦。

•  审计不可删：管理端允许清空审计留痕（虽然保留一条删除记录），生产应改为归档加只读，或限制到超管并二次确认。

•  脱敏：报告正文与现象描述里可能含人员姓名和设备编号，模型调用、日志、导出都要走脱敏。

•  模型输出免责：所有 AI 结论固定携带来源、置信度与需人工确认标志，前端显著标注「AI 建议，需人工确认」。

•  密钥管理：模型密钥与数据库口令走密钥管理服务，禁止出现在仓库与镜像层。

## 18.2  工程质量

•  测试金字塔：先补纯函数级单测（异常判定、严重度分级、置信度计算、条款解析、抽题题量分配），再补接口级集成测试（提交报告 → 归因 → 文档渲染），最后补一条容器编排冒烟。当前后端没有任何测试目录。

•  契约测试：接口清单文档与 OpenAPI 做一致性校验，防止文档与实现再次分叉。

•  数据库迁移：引入 Flyway 把 001～007 纳入版本管理，禁止在生产手工执行 SQL。

•  前端去掉静默兜底：请求失败必须让页面显式报错，演示数据只在开发模式保留。

•  类型与校验：后端请求体目前大量用 Map 接收，建议改为 DTO 加参数校验，与报告填报的强类型写法保持一致。

## 18.3  数据治理

•  口径字典：为每个展示口径键登记含义、责任部门、更新频率与是否对外，目前 21 个以上键只有内容没有说明。

•  指标血缘：驾驶舱指标（完成率、缺口、成本）应能下钻到明细表与查询语句，避免长期依赖手填口径。

•  种子与生产隔离：演示数据与生产数据分库或分环境，防止演示数据混入生产。

•  保留与归档：记忆库 8 条、审计 300 条等硬编码上限改为可配置，并按时间归档而不是硬删。

•  外网数据合规：抓取来的国标与课程数据只存标题、链接与校验状态，注明来源与抓取时间。

## 18.4  运维与性能

•  持久化：上传原件与报告目录改持久卷；文件元数据表存相对路径，并提供带权限控制的下载接口。

•  健康检查：健康接口要检查数据库与磁盘，容器编排给后端加健康检查与重启策略。

•  备份与演练：数据库每日全备加增量日志，按季度做恢复演练，并把结果写进管理端运行状态而不是文案。

•  可观测：接口耗时、错误率、模型调用次数与回退率、报告渲染耗时打点，关键链路带 trace_id。

•  性能：报告 PDF 渲染是 CPU 密集型操作，加缓存与并发限制；课程检索目前每次全表扫描，数据量上来后加索引或缓存。

•  编号生成：用计数加一或最大编号加一生成业务编号，改为数据库序列或 UUID，避免并发重复。

## 18.5  产品与体验

•  员工端闭环：把「目标 → 学习路径 → 练习 → 考试 → 实操报告 → 证据回写 → 更新计划」做成一条可视化主线，现在这些信息分散在 6 个页面。

•  班组长端：任务派发、批量评分、报告复核与 SOP 出题应在一屏内完成。

•  老总端：每个结论都要能下钻到「哪几个人、哪几份报告、哪几条记录」，现在只有结论文字。

•  管理员端：资料审核增加批量通过与快捷改技能，减轻单条审核负担。

•  移动端：建议只做只读（看技能雷达、待办、报告），填报与审核仍在 PC 端。

# 19  分阶段实施路线图与验收

| 阶段 | 周期 | 内容 | 交付物 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 可信化 | 2 周 | 第 21 章的 P0 四项阻断项；按第 20 章的修订建议修正文档 | 认证可用的构建、核心用例测试、持久卷、修正后的技术方案 | 越权访问用例全部被拒；生产构建中不再出现假数据与伪造识别 |
| 阶段 1 数据回流 | 2 周 | 第 17 章的 P0 四项，加任务派发与评分接口 | 四张审核留痕表与接口、作答明细表、决策留痕写入、任务接口 | 每类结论都有可查的人工确认记录；任务从派发到评分闭环 |
| 阶段 2 Agent 上线 | 4 周 | T1、T2、T8（提示工程 + 检索增强，规则兜底） | source = model 的两条主链路与评估报告 | T1 一次通过率 ≥ 70%；T2 严重度一致率 ≥ 90%、回退率 < 5% |
| 阶段 3 微调 | 6～8 周 | T1 / T2 / T3 的 LoRA 微调与灰度 | 模型卡、评估报告、按 Agent 类型灰度开关 | 指标达标且不低于规则兜底；灰度期间可一键回退 |
| 阶段 4 组织级 Agent | 6 周 | T4（计算与表述分离）、T5、T6 | 决策 Agent、排序模型、检索重排模型 | 成本测算误差 ≤ 5%；措施采纳率 ≥ 60%；练习正确率提升 ≥ 10% |
| 阶段 5 助手类 | 持续 | T7、T9、T10（只读助手） | 三只只读助手与审计 | 忠实率 ≥ 90%；不产生业务写入；全部走审计 |

每阶段的统一要求：① 有回滚开关；② 有回归清单；③ 结论可溯源到证据；④ 决策与题库类结论人工确认率 100%。

# 20  对现行《技术方案》V1.0 的修订建议

1.  差异口径已按代码回改：规则执行结果留痕表的描述、三个 Agent 桩的实际行为、决策留痕的写入状态、个人与公司诊断的结论来源、验收标准与附录的接口数量，均已按核对结果改写；后续新增章节需保持同一口径。

2.  README 与交付文档同步：补上资料导入建库脚本，统一端口口径（环境文件里的 3307 / 8081 / 5174 与文档中的 3306 / 8080 / 5173 不一致）。

3.  新增第 16～21 章：即本章组，Agent 全清单与训练接入方案、待补数据通道、其他完善项、实施路线图、对本文的修订建议，以及实现现状核对与部署前问题清单。

4.  封面版本表：文档版本 V1.0 改为 V1.1，文档状态改为「按代码核对结果修订，未落地能力均标注为规划项」。

5.  验收标准表改写：把「三个 Agent 接口返回规则结果且 source = rule」改为「三个 Agent 接口返回结构化建议；未实现的能力显式返回未实现状态」，AI 相关门槛直接引用 16.7 的取值。

6.  术语统一：考试记录统一为考试轮次与历史成绩两张表；「部长」与「班组长」在代码里统一为班组长角色，如需保留部长角色则新增部门经理角色与部门数据范围。

# 21  实现现状核对与部署前问题清单

本章是第 16 至 20 章的核对依据：按代码与建库脚本逐条验证后，回答四个问题——数据放在哪里、数据从哪来、哪些结论是真正算出来的、部署前还缺什么。文中结论都可以通过检索仓库里的类名、表名与脚本复核。

## 21.1  数据放在哪里

| 数据类型 | 存放位置 | 生命周期与说明 |
| --- | --- | --- |
| 业务与留痕数据 | 一套 MySQL 8.4（train_system）的 52 张表，由 db/init 的 7 个脚本建立 | 落在容器数据卷；脚本只在数据卷为空时执行一次，之后改表要人工补脚本，没有迁移工具与版本表 |
| 上传的原件 | 容器临时目录下的 power-train-materials | 容器重启即丢；文件台账表只存元数据与大小，管理员上传路径写入的地址不是可访问地址 |
| 生成的报告文档 | 不落盘，每次按模板即时渲染 | 报告正文与结论存在报告表里，所以报告可复现；渲染是 CPU 密集型操作 |
| 结论与口径数据 | 展示口径表（键值 JSON 与明细行）、诊断结果表、Agent 建议表、审计表、记忆表 | 口径类由建库脚本写入，结论类由接口运行时写入 |

## 21.2  数据怎么来：三条来源链路

按「数据是谁产生的」把 52 张表与 75 个接口拆开，只有三类来源。判断一个页面是不是真数据，就看它落在哪一类。

| 链路 | 内容 | 典型例子 | 是否实时 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 真实业务闭环写库 | 考试进入与交卷判分、练习抽题与提交、实操报告提交与归因、资料导入与审核、诊断运行、审计留痕、实时记忆 | 交卷后写入考试轮次与历史成绩；练习答错降低该技能正确率并写入错误记忆；报告提交即渲染正文并归因 | 是 |
| B 初始化脚本种子数据 | 账号角色、组织岗位技能、员工技能、课程、题库台账、考试与任务、报告台账、国标依据、外网课程，以及 21 个以上的结论口径 JSON | 老总驾驶舱、管理员平台规模、个人自画像与差距、成长轨迹、班组台账、抽题权重都来自这些种子 | 否，改数据即可改口径 |
| C 后端与前端写死 | Agent 建议、公司运行诊断的输入与结论、管理员上传的识别结果、审计来源 IP、前端兜底数据、考试规则文案、平台运行状态文案 | 三个 Agent 桩恒返回同一句建议；公司运行诊断 5 类输入中 4 类写在 Java 里；管理员上传的识别条数按文件名哈希生成 | 否，且改库不生效 |

判断口诀：结论出现在展示口径表里的，是「库里的静态结论」；出现在 Java 字面量里的，是「代码里的常量」；出现在前端演示数据里的，是「兜底假数据」。三者都不是模型输出。

## 21.3  真正在计算的只有四处

9 个 Agent 位中只有资料出题、报告归因、练习抽题与外网课程检索在运行时计算，其余是预置结论、写死文案与接口桩，逐条核对见 16.2。这四处实际考虑的因素是：

•  报告归因：阈值方向（高于或低于阈值）、余量比例（≥ 20% 判高、≥ 5% 判中、其余判低）、7 类关键词规则（最多命中 3 条）、命中「持续恶化」或「人员不适」时严重度升级；置信度以 0.72 为基数按异常与命中条数上浮，封顶 0.95。

•  练习抽题：技能缺口权重乘历史正确率因子（1.6 减正确率，下限 0.2），再按题目使用次数从少到多取题。

•  资料出题：按试题结构与条款句抽取，单次最多 24 条，SOP 最多 12 条，章节最多 12 个，技能沿用上传时手选的技能。

•  外网课程检索：平台与课程的关键词命中打分（6 / 4 / 3 / 2 / 1）叠加技能缺口优先。

核对要点 • 数据层是干净的：全部业务与留痕都在这 52 张表里，来源可追溯到具体表与脚本；问题不在数据放在哪里，而在结论是谁算的。 • 规则表（6 条种子规则）当前没有被任何代码读取，规则实际以 Java 常量与数据库目录表两种形式并存；规则执行结果留痕表未建。 • 前端在接口失败时静默回退演示数据，页面看不出异常，会让「看起来正常」掩盖真实故障。

## 21.4  部署前存在的问题

### P0 · 阻断上线（不解决不能进生产）

| 编号 | 问题 | 证据 | 处置建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 认证与鉴权是演示实现 | 登录返回 mvp-demo-jwt-开头的假令牌；依赖中没有 Spring Security 或 JWT 库；拦截器只读请求头里的身份与角色 | 接入内网统一身份（或 Spring Security 加 JWT），由服务端从令牌解析身份与角色；报告与 Agent 路径一并纳入鉴权；补跨账号访问的回归用例 |
| P0-2 | 关键结论写死或伪造 | 三个 Agent 桩返回固定建议；公司运行诊断的输入与结论写在 Java 里；管理员上传的识别条数按文件名哈希生成 | 三条路径分别处置：Agent 桩显式返回未实现；公司运行诊断改为按库计算或标注示例数据；管理员上传改走与组长同一条真解析链并删除哈希逻辑 |
| P0-3 | 没有任何自动化测试与持续集成 | 后端没有测试目录；工作流目录下只有 IDE 记录 | 先补三类用例：报告阈值与严重度判定、抽题题量分配、资料审核入库；再加一条容器编排冒烟脚本 |
| P0-4 | 上传原件与报告目录在容器临时目录 | 上传目录与报告输出目录默认取系统临时目录；文件台账里的地址不是可访问地址 | 挂持久卷或对象存储；库里存相对路径；补一个受权限控制的原件下载接口 |

### P1 · 高（上线前应完成）

| 编号 | 问题 | 处置建议 |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | 无数据库迁移机制，且文档与脚本数量、端口口径不一致 | 引入 Flyway 把 001～007 纳入版本管理；统一端口口径（环境文件与交付文档的端口不一致） |
| P1-2 | 默认弱口令与明文密钥 | 改用密钥或环境注入并删除默认值；生产不把数据库端口暴露到宿主 |
| P1-3 | 模型调用依赖公网且无合规护栏 | 改为内网私有化模型或企业网关；出网前做字段脱敏；加超时、重试、限流与调用计量 |
| P1-4 | 无监控、告警与备份 | 加健康检查（含数据库）；加数据库定时备份与恢复演练；接口错误率与模型回退次数打点 |
| P1-5 | 角色模型与策划书不一致，两项验收缺实现 | 明确「部长工作台」是否保留：保留则新增部门经理角色与部门数据范围，不保留则改策划书与验收表；安全与关怀数据要么补录入通道，要么从验收项移除 |
| P1-6 | 业务编号用计数或最大编号加一生成 | 报告号有兜底，审计号与诊断号没有；建议改为数据库序列或 UUID，有业务规则的编号再按规则生成 |

P2 与 P3 级问题（前端静默兜底、考试规则只是文案、报告结论无法人工确认、保留策略硬编码、题库统计虚高、渲染性能、移动端适配、仓库调试产物、生产环境接口文档未关闭等）见第 18 章对应的完善项，处置方式一致。

## 21.5  结论与推进顺序

1.  数据层面是干净的：一套 MySQL 承载全部业务与留痕，没有隐式外部依赖，来源可追溯到具体表与脚本；问题不在数据放哪，而在结论是谁算的。

2.  Agent 层面是骨架加少数真实算力：报告归因与练习抽题是真算法，资料出题是真解析，外网课程检索是关键词打分，其余是静态结论或写死文案；现行文档把计划写成了已实现。

3.  上线前必须先解决四个阻断项：假认证、写死结论、无测试、文件不持久。这四项不解决，任何真实性验证都会失败。

4.  建议推进顺序：认证 → 去掉写死结论（先让接口诚实地返回未实现）→ 文件持久化 → 测试与冒烟 → 补齐第 17 章的数据通道 → 按第 16 章启动 Agent 训练与灰度接入。

# 附录 A  接口清单

以下清单按分组列出当前实现的 75 个接口（按 Controller 上的映射统计），路径省略统一前缀 /api/v1。

| 分组 | 接口 |
| --- | --- |
| 认证与身份 | /auth/login、/auth/logout、/auth/me、/health |
| 个人系统 | /personal/profile、/skill-radar、/self-portrait、/abilities、/memories、/growth、/advice、/resources、/learning-summary、/learning-records、/learning-plan、/gaps、/tasks、/exams、/certificates |
| 个人诊断与练习 | /personal/agent-diagnose、/personal/agent-diagnose/latest、/personal/practice/overview、/personal/practice/draw、/personal/practice/submit |
| 考试操作 | /exams/{examId}/start、/exams/{examId}/submit |
| 实操任务与报告 | /tasks/{taskId}/report-template、/tasks/{taskId}/submit-report、/reports、/reports/{reportId}、/reports/{reportId}/analyze、/reports/{reportId}/document |
| 班组 | /team/overview、/team/reports、/team/sop/template、/team/sop/generate |
| 公司管理 | /exec/company-overview、/exec/skill-matrix、/exec/training-board、/exec/diagnosis、/exec/agent-diagnose、/exec/agent-diagnose/latest、/management/dashboard、/management/talent-gap |
| 管理员主数据 | /admin/overview、/admin/employees、/admin/iam、/admin/orgs、/admin/positions、/admin/permissions、/admin/skills、/admin/position-skills、/admin/standards |
| 管理员课程与资料 | /admin/courses、/admin/courses/review、/admin/course-skill-links、/admin/question-banks、/admin/course-materials、/admin/course-materials/{code}、/admin/course-materials/review |
| 管理员考试 | /admin/exam-config、/admin/exams、/admin/exams/start、/admin/exams/close、/admin/papers、/admin/papers/issue |
| 管理员审计 | /admin/audit、/admin/audit/clear |
| Agent 桩 | /agent/personal/recommend、/agent/management/decision、/agent/report/analyze（统一路由 /agent/{agentType}/{action}） |

# 附录 B  演示账号

| 账号 | 姓名 | 角色 | 登录后可见范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| zhangwei | 张伟 | 员工 | 变电运维值班员，仅本人数据 |
| limin | 李民 | 班组长 | 变电运维一班班组长，员工板块加班组报告 |
| wangzong | 王总 | 公司上级 | 分管老总，公司总览与运行诊断 |
| admin | 系统管理员 | 管理员 | 平台数据、考试配置与审计，不含业务决策页面 |

四类账号使用同一登录入口，前端根据登录接口返回的角色决定导航项与首个页面。