# 三层人才技能培训与考试管理系统

「AI + 变电运维人才培养」场景创新技术报告

| 文档编号 | TRAIN-AISCENE-2026-001 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026 年 9 月 22 日 |
| 应用场景 | 某市供电公司变电运维中心 · 三层人才（员工 / 组长 / 老总）技能培训与考试管理 |
| 融合模式 | AI + 变电运维人才培养：规则驱动的可解释智能 + 大模型可选增强 |
| 系统形态 | Spring Boot 3.5 + Vue 3 + MySQL 8，Docker Compose 三容器交付 |
| 文档状态 | 按编制当日仓库实现与实测接口返回编写；尚未落地的能力一律标注为规划项 |

本报告说明「三层人才技能培训与考试管理系统」作为「AI + 行业场景」融合应用的设计、实现与验证情况。系统面向变电运维中心，把员工能力画像、考试、实操检测报告、班组与公司两级人才看板、管理员后台收敛到同一套平台，并用一组稳定的 Agent 接口承接智能诊断与建议能力。

报告的章节顺序与「AI+场景创新」评分规则一一对应：需求分析、创新性、解决方案可行性、项目实施、测试与验证、应用效果、总结与展望；Agent 设计单独成章（第 5 章），交代清楚有哪些 Agent、各自算什么、结论怎么产生、留痕怎么闭环、将来怎么换模型。文中接口数量、数据表数量、规则条数、结论文本与运行编号均取自编制当日仓库内容与真实接口返回，可逐条核对。

阅读路线 • 评委视角：第 1 章的评分维度对照表说明每一项在报告中的落点；第 3、8 章是创新性与应用效果的集中陈述。 • 技术视角：第 4 章解决「怎么做成的」，第 5 章解决「Agent 怎么设计的」，第 7 章解决「凭什么说它是可靠的」。 • 实施视角：第 6 章给出开发顺序、工程规范与当前进度；第 9 章如实交代局限与下一步。

# 目录

1  报告导读与评分维度对照

1.1  一句话概括系统

1.2  评分维度与章节对照

1.3  数据口径说明

2  需求分析

2.1  场景界定

2.2  需求调研方法与信息来源

2.3  现状痛点与证据

2.4  四类用户需求与功能映射

2.5  需求边界与非目标

3  创新性

3.1  创新定位

3.2  六个创新点

3.3  与常规做法的差异

3.4  创新点与评分细则对照

4  解决方案可行性

4.1  总体架构

4.2  技术选型与理由

4.3  数据模型

4.4  接口规范

4.5  权限与数据隔离

4.6  关键业务实现

4.7  部署与运行

4.8  可行性结论

5  Agent 设计

5.1  设计原则：两条铁律

5.2  Agent 全景

5.3  统一 Agent 契约

5.4  规则引擎设计

5.5  三个 Agent 接口桩与演进路径

5.6  大模型接入与降级策略

5.7  建议 → 确认 → 执行 → 留痕闭环

5.8  模型化训练与接入路线

6  项目实施

6.1  实施计划与开发顺序

6.2  角色分工

6.3  协作机制与工程规范

6.4  里程碑与当前进度

7  测试与验证

7.1  测试方案

7.2  规则引擎自验结果

7.3  鉴权与越权验证

7.4  幂等与回灌验证

7.5  端到端留痕链验证

7.6  问题分析与改进措施

7.7  测试结论与当前边界

8  应用效果

8.1  应用范围与使用情况

8.2  量化效果

8.3  典型成效案例

8.4  管理与业务价值

8.5  成果清单

9  总结与展望

9.1  总结

9.2  当前局限

9.3  展望与下一步

附录 A  接口分组清单

附录 B  演示账号与权限矩阵

附录 C  规则清单

附录 D  部署与验证命令

# 1  报告导读与评分维度对照

## 1.1  一句话概括系统

这是一套把「人才培养」做成可计算、可解释、可审计闭环的系统：员工的能力差距、考试的错题、实操报告里的异常现象、公司的人才缺口与用人成本，全部落进一套 MySQL；系统用数据库里的声明式规则先算出结论与建议，每一句结论都能指回命中了哪条规则、依据哪个数据点；建议不直接改业务数据，必须由人确认，确认结果写进决策留痕。大模型是可选增强，配了就用来生成更自然的结论，没配或调不通就自动回退到规则，整个平台离线可用。

一句话记住三条 • 规则先行、模型后置：现在 source=rule，将来只换 Service 实现，接口 / 前端一个字不改。 • Agent 只出建议、不碰业务数据：建议进 agent_suggestion，人工结论进 decision_log，全程留痕。 • 结论可解释到数据：每条结论都带命中的 rule_code、依据的事实与置信度。

## 1.2  评分维度与章节对照

| 评分项目 | 分值 | 本报告对应章节与核心论据 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 15 | 第 2 章。四类用户、五类调研来源（跟班观察、台账分析、国标对标、成本口径核对、策划书确认），6 条痛点每条带证据数字。 |
| 创新性 | 20 | 第 3 章。提出「规则先行 + 模型后置」的 AI 融合应用模式：数据库声明式 JSON 规则引擎、可解释结论、建议—确认—留痕治理闭环、AI 可选增强与离线回退。 |
| 解决方案可行性 | 20 | 第 4 章。五层架构、技术选型理由、52 张表、75 个接口、两层鉴权、报告框格到 PDF/Word 再到归因的完整链路，以及风险与应对。 |
| 项目实施 | 15 | 第 6 章。8 步开发顺序（1—6 步完成）、工程规范（脚本编号、接口总账、幂等建库）、里程碑与变更控制。 |
| 测试与验证 | 10 | 第 7 章。规则引擎 7 项自验、鉴权越权验证、幂等回灌验证、run_id 端到端留痕链验证、问题分析与改进措施。 |
| 应用效果 | 15 | 第 8 章。四类身份真实使用记录、量化指标、三个典型成效案例、成果清单。 |
| 总结与展望 | 5 | 第 9 章。总结三条落地经验，如实交代 4 项局限，给出三步演进路线。 |

## 1.3  数据口径说明

本报告的统计与结论遵循三条口径，避免出现「看起来漂亮但查不到出处」的内容：

•  可核对：接口数量取自 Controller 映射去重结果，表数量取自 db/init/001_schema.sql，规则条数取自 008_rule_engine.sql 与 009_report_gas_rules.sql，代码规模取自仓库实际文件。

•  可复现：文中引用的结论文本、执行编号（如 R-20260922-152832-3B83）、诊断编号（如 EXE-DIA-20260922-014）均来自系统真实接口返回，按附录 D 的命令可重新跑一遍。

•  不夸大：尚未落地的能力（三个 Agent 桩接引擎、运营归因、资料校验、自动化测试）在第 5、7、9 章明确标注为规划项，不计入已实现成果。

# 2  需求分析

## 2.1  场景界定

场景是一个具体的、有人有岗位有成本的变电运维中心：86 名在岗人员、9 个班组、9 名管理人员。日常业务是倒闸操作、继电保护定值核对与投退、高压试验、气体检测与有限空间作业。组织上分三层——员工（值班员）、组长（班组长，本人也是员工）、老总（分管领导），另有系统管理员负责平台配置与审计。

三层人才结构决定了系统的形态：员工需要「我差什么、怎么补」；组长需要「我的人怎么样、报告填了没有、这次异常该归因给谁」；老总需要「全公司人才结构、成本与缺口、该招人还是该培养」。三者共用同一份数据底座，但可见范围严格分离。

业务样本（贯穿全文的真实数据） • 员工张伟：变电运维值班员，岗位要求继电保护 L3、倒闸操作 L3、高压试验 L2；当前继保 L1、倒闸 L3、高压试验 L1。 • 一次实操：110kV 线路保护定值核对与投退，计划工时 4 小时、实际 6 小时，报告写「软压板逻辑不清、未提前打印定值单」。 • 一次考试：继电保护理论 62 分，合格线 80 分；错题集中在软压板逻辑。 • 一次异常：城北变电所电缆沟 A 段 #1 检查井测得 O2 18.2 %VOL（阈值 19.5），人员出现头晕，且未按 SOP 先检测后进入。 • 一次经营测算：公司明年新增 2 座 110kV 变电站，工作量预计增加 30%；年度用人成本累计 1,006,000 元。

## 2.2  需求调研方法与信息来源

需求不是拍脑袋定的，五类来源互相印证，任何一条需求都能指回它的证据：

| 调研方法 | 对象 / 数据 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 跟班观察 | 变电运维一班日常作业：定值核对、倒闸操作、有限空间气体检测、班组长填报检测报告 | 识别出「作业前置准备不足」「报告靠纸、结论靠人」两个高频痛点 |
| 台账与记录分析 | 考试记录、错题、实操任务与工时、检测报告台账、缺报清单、证书有效期 | 量化出个人能力差距（继保 L1→L3）、报告缺报 1 份、超限 3 份等硬指标 |
| 标准与规范对标 | 国家标准全文公开系统（真实标准号 / 名称 / 状态 / 发布实施日期 / 官网链接） | 岗位技能要求与等级刻度有据可依，形成 standard_ref 依据库 20 条 |
| 成本口径核对 | 用人成本台账：招聘 160,000 / 加班 186,000 / 培训 420,000 / 外委 240,000 元 | 人才决策可以带成本口径，避免「只谈培养不谈钱」 |
| 需求确认 | 《三层人才技能培训与考试管理系统项目策划书》 | 功能模块、角色权限、接口预留、数据库表、开发顺序的最终口径 |

## 2.3  现状痛点与证据

| # | 痛点 | 证据 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 能力看不清：技能等级、岗位要求、未来需求分散在 Excel 与人脑里 | 张伟继保 L1，岗位要求 L3，公司未来需求 L3，三份数据三个地方 | 培训排课靠印象，投入与缺口不匹配 |
| P2 | 培训不精准：课程与个人错题、实操短板对不上 | 继保考试 62 分错在软压板逻辑，实操报告同样写「软压板逻辑不清」 | 同样的短板反复出现，培训 ROI 说不清 |
| P3 | 报告靠纸：检测报告填写口径不一，异常现象描述质量参差 | 班组报告缺报 1 份；3 份判定超限，其中 1 份未按 SOP 准备 | 异常归因无据可依，隐患闭环靠催 |
| P4 | 归因靠人：气体检测异常到底该归因给技能还是流程，各人说法不一 | O2 18.2 %VOL 的报告里，「通风不足」与「未按 SOP 先检测后进入」两个原因需要同时给出 | 结论无法追溯，复盘变成扯皮 |
| P5 | 决策靠拍脑袋：人才缺口、招人还是培养，缺少可复算的口径 | 继保 L3+ 岗位需 12 人实有 8 人；张伟继保仅 2 人能独立工作 | 要么盲目招聘，要么缺口长期存在 |
| P6 | AI 用不起来：想上智能，但结论不可解释、离线就瘫痪 | 现场内网环境，外网大模型不通时业务必须照常运行 | 要么不敢用 AI，要么业务被外部接口绑架 |

P6 是本项目最关键的约束：电力生产环境无法接受「结论不知道从哪来」和「外网断了业务就停」。这条痛点直接决定了第 3 章的创新模式与第 5 章的 Agent 设计。

## 2.4  四类用户需求与功能映射

| 用户 | 核心诉求 | 对应功能 | 可见范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工（张伟） | 我差什么、怎么补；考试与错题；我的实操任务与报告 | 技能雷达 / 个人自画像 / 个人能力 / 记忆展示 / 成长轨迹 / 差距与建议 / 学习与考试 / 实操任务 | 仅本人 |
| 组长（李民） | 我的人怎么样；报告填了没有；异常怎么归因；资料怎么变题库 | 员工全部板块 + 班组报告台账 + 检测报告框格填报 + 归因确认 + 资料导入 / SOP 填报生成候选题 | 本人 + 本班组 |
| 老总（王总） | 全公司人才结构、成本与缺口；招人还是培养；风险在哪 | 人才驾驶舱 / 全公司技能矩阵 / 培训看板 / 运行诊断 Agent | 全公司汇总 |
| 管理员 | 主数据与权限；课程题库与审核；考试配置与统一开考；审计留痕 | 用户与权限 / 技能与课程 / 考试配置 / 审计与审核（含规则引擎测试接口） | 平台数据，不做业务决策 |

## 2.5  需求边界与非目标

•  心理与关怀数据隔离：心理 / 关怀数据默认本人可见，授权心理专员可查，管理端只返回脱敏聚合，不出现在任何人才决策页面。

•  安全一票否决：安全不合格在人才决策中优先级最高并触发一票否决，优先级高于技能与绩效。

•  组长不是「小老总」：组长只在个人系统里多一个班组工作台，只能看本班组；全公司板块只对老总开放。

•  MVP 不追复杂 AI：本项目先做系统、后训 Agent，规则引擎与人工确认先跑通，向量检索、模型训练列为后续阶段。

•  非目标：不做人员绩效评分、不做薪酬核算、不做心理诊断结论、不做自动执行（Agent 不直接改业务数据）。

# 3  创新性

## 3.1  创新定位

常见的「AI + 行业」做法有两种：一种是把大模型直接接进业务流程，看起来聪明但结论不可解释、离线不可用；另一种是把规则写死在代码里，稳定但改一条要发一次版本，业务人员碰不了。本项目提出第三种模式：规则先行、模型后置的可替换智能内核——把判断逻辑从代码里搬到数据库的声明式规则表，由一套不依赖任何外部服务的规则引擎驱动；大模型只作为「结论表达」的增强件挂在后面，随时可拔插。

模式一句话 • 业务规则进数据库（管理员可改，改库即改规则），结论进留痕表（可追溯、可复盘），大模型进旁路（可选、可回退），接口契约保持不变（换模型不动一行前端）。

## 3.2  六个创新点

### 3.2.1  创新点一：规则先行、模型后置的可替换智能内核

三个 Agent 接口（个人推荐、管理决策、报告分析）在项目开工第一天就冻结了请求与响应形状：请求统一 { agent_type, target_id, context, options }，响应统一含 suggestion_id / suggestions / confidence / source / need_human_confirm / status。现在后端返回的是规则算出来的结论（source=rule），将来模型训练好，只替换 Service 实现、把 source 换成 model，Controller、DTO、接口路径、前端页面一个字都不用改。这把「AI 能力升级」从一次系统改造降级为一次实现替换。

### 3.2.2  创新点二：数据库声明式 JSON 规则引擎

规则存在 rule 表的 condition_json / action_json 两个 JSON 列里，由自研 RuleEngine 读库执行。条件是一棵纯数据结构树（all / any / not 组合器 + 叶子比较），算子限定在白名单内：比较 eq/ne/gt/gte/lt/lte/between、集合 in/not_in、文本 contains/not_contains/contains_any/starts_with/ends_with、布尔 is_true/is_false/exists/missing。绝不使用 SpEL、eval、脚本引擎或拼接 SQL——规则内容被当作不可信输入处理，这是电力生产系统能接受「让业务人员改规则」的前提。

规则还支持「引用事实」：action_json 里以 _from 结尾的字段（如 {"cause_from": "gas_attribution"}）在输出时被替换成该事实的当前值。于是一条规则可以服务所有气体种类与所有档位，不必为每种气体写一条。

### 3.2.3  创新点三：结论可解释到数据

每一次执行都留下 rule_result 记录：命中了哪些 rule_code、依据的事实是什么、为什么给这个动作、跳过了哪些规则及原因、置信度是多少。返回给业务侧的结论里带 rule_refs（真规则编号，不是 Java 拼出来的假编号）、explanation、confidence。任何一句结论都能往下追到具体数据点，这是现场能信任 AI 结论的关键。

### 3.2.4  创新点四：建议—确认—留痕的治理闭环

Agent 只写 agent_suggestion，绝不直接改业务数据；人工确认（采纳 / 驳回 / 修改）写 decision_log。一次归因用一个 run_id 把 rule_result → agent_suggestion → decision_log 三张表串起来，链路完整可审计。这条设计把「AI 出错」的后果限制在「一条待确认建议」的范围内。

### 3.2.5  创新点五：AI 可选增强 + 自动回退，离线可用

AI_ENABLED 默认 false。未配大模型、密钥错误、调用超时、返回不符合输出契约——四种情况都自动回退到内置规则结论，并在 fallback_note 里写明原因。实测公司运行诊断单次耗时约 58 秒（思维链模型），默认 20 秒超时会静默回退，接口不报错、前端无感知——这种「失败也要给出可用结论」的设计，是内网生产环境的底线要求。

### 3.2.6  创新点六：能力画像 + 记忆库驱动的个性化学习闭环

系统为每个员工维护七类能力记忆（学习 / 错误 / 实操 / 考试 / 安全 / 带教 / 复盘）。考试的错题、实操报告暴露的短板、师傅的评价、练习答错的题都会写进记忆库；个性化诊断读了记忆库再给建议，建议又落回记忆库。于是「考 62 分 → 识别软压板逻辑 → 推课程 → 带教 → 模拟考 → 补考」形成闭环，而不是一次性推课。

## 3.3  与常规做法的差异

| 维度 | 常规做法 A：硬编码规则 | 常规做法 B：大模型直连 | 本项目做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改规则 | 改代码、重新发版 | 改提示词，效果不稳定 | 改数据库 JSON，即时生效，管理员可操作 |
| 可解释性 | 有，但业务看不见 | 弱，结论像黑盒 | 强，带 rule_code 与依据事实 |
| 离线可用 | 可用 | 不可用 | 完全可用，AI 只是增强 |
| 安全边界 | 取决于代码质量 | 提示注入等风险 | 白名单算子，规则当不可信输入，不拼 SQL |
| 升级成本 | 高 | 低但不可控 | 低且可控，只换 Service 实现 |
| 决策责任 | AI 直接改数据 | AI 直接改数据 | AI 只出建议，人工确认后留痕 |

## 3.4  创新点与评分细则对照

| 评分细则（20 分档位描述） | 本系统对应证据 |
| --- | --- |
| 提出全新的「AI+行业场景」融合应用模式 | 「规则先行、模型后置」模式：声明式规则引擎 + 稳定 Agent 契约 + 可选大模型旁路；面向变电运维三层人才这一具体行业场景 |
| 有效解决实际问题 | 解决 P1—P6 六类痛点：能力看不清、培训不精准、报告靠纸、归因靠人、决策靠拍脑袋、AI 用不起来 |
| 具有开创性 | 规则内容当不可信输入、*_from 事实引用让一条规则服务所有气体、按 rule_group 分组收敛（定档与关键词各判各的）——这些是为本场景定制的机制 |
| 形成独特解决方案 | 结论可解释到数据 + 建议不直接改数据 + run_id 三表留痕，三者叠加构成可审计的智能决策治理方案 |

# 4  解决方案可行性

## 4.1  总体架构

系统分五层，每层职责单一、依赖方向明确：上层只调下层暴露的接口，Agent 与规则层通过统一契约被上层调用，不反向依赖任何界面。

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 个人系统 员工六大板块 + 学习与考试 + 实操任务 │ │ 考试系统 题库 / 组卷 / 统一开考 / 判卷 / 成绩回流 │ │ 老总管理板块 人才驾驶舱 / 技能矩阵 / 培训看板 / 运行诊断 │ │ 管理员后台 主数据 / 课程题库审核 / 考试配置 / 审计留痕 │ └───────────────────────────┬──────────────────────────────────┘ │ /api/v1（统一响应 + 两层鉴权） ┌───────────────────────────┴──────────────────────────────────┐ │ Agent 与规则层 │ │ 规则引擎 RuleEngine（读 rule 表，白名单算子，产规则结果） │ │ 适配层 ReportAttributionService / DiagnosisPipeline │ │ 三个稳定 Agent 桩（source=rule 现在 / model 将来） │ └───────────────────────────┬──────────────────────────────────┘ │ JdbcTemplate（无 ORM） ┌───────────────────────────┴──────────────────────────────────┐ │ MySQL 8 一套库（train_system，52 张表） │ │ 主数据 / 业务数据 / 展示口径 / Agent 结论 / 审计留痕 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 图 4-1 五层架构与数据流向

分层的价值在演进时体现：替换 Agent 模型只动最中间那一层；改规则只动数据库；改页面只动最上层。三层互不牵连，这是接口契约（第 5.3 节）能稳住的原因。

## 4.2  技术选型与理由

| 层次 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Spring Boot 3.5.16 + spring-boot-starter-jdbc + SpringDoc OpenAPI，包名 com.power.train | JdbcTemplate 无 ORM：SQL 可见、可控，适合以 SELECT / INSERT 为主的业务；SpringDoc 直接产出 OpenAPI 3.0 供前端与验收核对 |
| 前端 | Vue 3 + Vite + Element Plus | 组件化成熟、构建快；前端只用相对路径 /api/v1 调接口，由 nginx 反代到 backend:8080 |
| 数据库 | MySQL 8.4 单库（train_system） | 主数据、业务数据、Agent 结论、审计留痕全部落一库；JSON 列直接存规则与结论；不引入 PostgreSQL / Redis / 对象存储 / 消息队列 |
| 规则引擎 | 自研（数据库 JSON 规则表 + 白名单算子求值） | 不引入 Drools / Easy Rules 等外部规则框架：规则要能被业务人员看懂与修改，且执行路径必须完全可审计 |
| 大模型 | OpenAI 兼容 /chat/completions 或 Anthropic 形状 /v1/messages（可选） | 只作为结论表达增强，AI_ENABLED=false 时全链路离线可用 |
| 部署 | Docker Compose 三容器：MySQL + API + Web（nginx） | 一键起停，符合内网交付习惯；另提供 Windows 免安装分发版 |

## 4.3  数据模型

db/init/001_schema.sql 定义 52 张表，按用途分 7 组。设计约定是统一的公共字段 id / created_at / updated_at / created_by / updated_by / status / remark，SQL 一律 utf8mb4，中文注释。

| 分组 | 主要表 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 主数据 | app_user、role、org、position、skill、employee_skill、position_skill_requirement、standard_ref、standard_source | 账号角色组织岗位、技能字典、员工技能等级、岗位技能要求、标准依据 |
| 2 课程与题库 | course、course_skill_link、course_material、question_bank、question、material_doc、material_item、knowledge_point | 课程库、题库、资料台账、待审核候选题、知识点池 |
| 3 考试 | exam、exam_round、exam_history、paper_batch | 考试定义、本轮作答、历史成绩、发卷批次 |
| 4 学习 / 任务 / 报告 | learning_summary、learning_plan、learning_record、resource_item、external_course、certificate、memory_item、task、task_report、gas_rule、report_template_section、report_template_field | 学习总版、站内外资源、证书、能力记忆、实操任务与报告、气体规则与报告模板 |
| 5 练习 | practice_session、practice_stat、practice_history | 抽题会话、按技能正确率、练习记录 |
| 6 Agent / 规则 / 审计 | rule、rule_result、agent_suggestion、decision_log、diagnosis_result、audit_log、safety_record、cost_record、care_record | 规则配置、规则执行留痕、Agent 建议、人工决策留痕、诊断结果 |
| 7 展示数据集 | dataset_item、dataset_meta、permission_matrix | 看板口径数据与清单数据（JSON 落库，改口径改库即可） |

为什么「配置入库」是可行的 • 气体规则与报告模板由 ReportTemplateLoader 在启动时装载进内存对象，管理员改库即改模板与阈值，代码里不硬编码——规则引擎沿用同一范式，这是既有工程惯例而不是新增发明。

## 4.4  接口规范

•  统一前缀 /api/v1；统一响应 { code, message, data, trace_id }。

•  分页统一 page、size、sort，返回 PageResult<T>。

•  错误码：0 成功 / 401 未认证 / 403 无权限 / 404 不存在 / 409 状态冲突 / 500 系统错误；参数校验失败用 code=40001 并在 data.field_errors 给出逐字段原因。

•  文件与文档：GET /reports/{reportId}/document?format=pdf|docx，PDF 用 PDFBox 内嵌中文字体，Word 用 POI XWPF，两者由同一套框格模型渲染。

•  接口总账：所有接口同步登记在 docs/api-catalog.md，改接口必须同步该文件——这是本项目防止「文档与实现分叉」的硬性约定。

鉴权分两层，先认证再授权：rbac/AuthFilter 校验 Authorization: Bearer <token>（服务端 HMAC 签名，默认 12 小时有效），/api/v1/** 除登录、登出、/health 外一律要求合法令牌；rbac/RoleInterceptor 再按路径前缀授权。请求头里的 X-User / X-Role 不再被采信，改请求头伪造身份已无效。

## 4.5  权限与数据隔离

| 路径前缀 | 允许角色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /personal/**、/exams/** | 员工 + 组长 | 本人数据；令牌角色为 EXECUTIVE / ADMIN 时返回 403 |
| /team/**、/tasks/** | 组长 | 班组台账；检测报告只由组长填报，员工只能查看与下载 |
| /reports/** | 员工 + 组长 | 报告查看与文档下载 |
| /management/**、/exec/** | 老总 | 全公司汇总、人才缺口、成本与运行诊断 |
| /admin/** | 管理员 | 平台主数据、课程题库审核、考试配置、审计 |
| /rules/** | 管理员 | 规则引擎测试接口，前端不直接调用 |
| /agent/personal/** / /agent/management/** / /agent/report/** | 按 agent_type 分派 | 员工+组长 / 老总 / 组长 |

越权统一返回 403 / code=40301，响应 data 内含 role 与 scope，前端据此给出「当前身份无此权限」的提示而不是白屏。数据隔离上：心理 / 关怀数据默认本人可见，授权心理专员可查，管理端只返回脱敏聚合；安全不合格在人才决策中优先级最高并触发一票否决。

## 4.6  关键业务实现

### 4.6.1  考试子系统

管理员统一开考（POST /admin/exams/start 把考试置为「进行中」，员工端随即出现可点的「进入考试」）→ 员工进入并作答 → 交卷判分 → 成绩回流到考试记忆与个人能力板块。结束后 POST /admin/exams/close 收起入口并清空本轮作答，历史成绩仍保留在考试记忆中；再次开考即开启新一轮并重新发卷。考试清单与员工端共用同一份 ExamCenter 状态，避免「管理员开了考、员工看不到」这类不一致。

### 4.6.2  练习抽题（真实在算的 Agent）

按「技能缺口权重 × 历史正确率」分配题量，而不是随机抽题：

effort(技能) = 缺口权重 × max(0.2, 1.6 − 该技能历史正确率) 题量(技能) = round(总题量 × effort(技能) / Σ effort) 抽题权重公式

缺口权重表：继电保护 3.0、高压试验 2.0、故障录波 2.0、倒闸操作 1.0、安全规程 1.0。每个技能至少 1 题、不超过该技能可抽题量；正确率下限 0.2 保证高正确率技能仍有题。答错会写进记忆库并降低该技能正确率，下次题量自动增加——错得越多，练得越多。

### 4.6.3  实操检测报告：框格填报 → 文档生成 → 归因 → 人工确认

这是全系统最完整的一条业务链路，也是规则引擎落地最深的场景：

1.  模板框格：GET /tasks/{taskId}/report-template 给出每格的必填标记、填写示例与格式要求，前端表单与生成文档共用同一份定义。

2.  填报提交：POST /tasks/{taskId}/submit-report，必填与文本格式校验（如异常现象描述 15—300 字且必须包含时间或数值），失败返回 code=40001 与 data.field_errors。

3.  文档生成：按框格渲染 PDF（内嵌中文字体）与 Word，下载地址 GET /reports/{reportId}/document?format=pdf|docx。

4.  归因分析：RuleEngine 以 REPORT_GAS 场景执行规则，产出结论、原因、处置措施、命中规则编号、国家标准依据与置信度。

5.  人工确认：POST /tasks/reports/{reportId}/attribution/confirm，组长采纳 / 驳回 / 修改，写 decision_log。

### 4.6.4  能力记忆库

七类记忆（学习 / 错误 / 实操 / 考试 / 安全 / 带教 / 复盘）按时间线留存，诊断、练习、交卷都会写入，个人诊断读它、建议又写回它，构成闭环。

### 4.6.5  标准依据库与外网课程检索

岗位技能要求逐条引用真实国家标准（20 条，含标准号、名称、状态、发布实施日期与官网详情页链接，可点开核对）；外网课程检索按「标题 6 分 → 检索词 4 分 → 标签 / 技能 3 分 → 平台栏目 2 分 → 匹配理由 1 分」打分排序，关键词为空时按本人技能缺口排序。站内条目带跳转板块，外网条目带直达链接。

## 4.7  部署与运行

| 项目 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 容器编排 | mysql + backend（temurin-25-jre）+ frontend（nginx） | MySQL 端口默认只绑回环地址；API 只绑回环，对外只暴露 Web 端口，前端经 nginx 反代 |
| 建库 | db/init 挂载到 /docker-entrypoint-initdb.d，脚本 001—011 按序执行 | 脚本全部可重复执行（CREATE TABLE IF NOT EXISTS / ON DUPLICATE KEY UPDATE），已有库补跑一次到位，不需要删卷重建 |
| 中文字体 | report.font-title / font-body 默认 auto，依次尝试显式配置 → jar 内字体 → 本机 Windows 字体 → 容器 CJK 字体 | 容器已装 fonts-wqy-zenhei；本机开发命中 simhei / simkai |
| 离线降级 | AI_ENABLED 默认 false | 未配大模型时规则引擎独立跑通全流程；配了但调用失败，接口带 fallback_note 回退，前端无感知 |
| 文件持久化 | 上传原件与生成文档落到具名卷 /var/lib/power-train | 避免容器重建后台账指向不存在的文件 |

## 4.8  可行性结论

| 风险点 | 应对措施 | 验证方式 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规则改错导致误判 | 白名单算子 + 脏数据进 skipped 并说明原因，不影响其他规则；改库即生效可秒级回滚 | 第 7.2 节自验 | 可控 |
| 外网大模型不可用 | 规则引擎独立跑通，AI 仅作增强；失败自动回退并留 fallback_note | 断网实测 | 可控 |
| 结论不可解释 | 每条结论带 rule_refs、依据事实与置信度 | 第 7.5 节留痕链 | 已解决 |
| 越权访问 | 两层鉴权 + 路径前缀授权，越权 403 / 40301 | 第 7.3 节验证 | 已解决 |
| 建库脚本不可重复执行 | 脚本按 information_schema 判断后再 ALTER；幂等设计 | 第 7.4 节验证 | 已解决 |
| 模型训练数据不足 | 先补数据通道再训模型（第 5.8 节路线），规则路径持续兜底 | 灰度对比 | 待推进 |

# 5  Agent 设计

这一章回答五个问题：系统里有哪些 Agent、各自算什么、结论怎么产生、怎么保证不出错、将来怎么换成模型。

## 5.1  设计原则：两条铁律

铁律一：source=rule 现在，source=model 将来 • 替换 Agent 模型时只换 Service 实现，Controller、DTO、接口路径、前端页面都不动。 • 因此规则引擎必须放在 Service 层、由接口契约隔离，绝不能让 source、agent_type 等字段的形状随实现漂移。

铁律二：Agent 只出建议，绝不直接改业务数据 • 所有建议写入 agent_suggestion（含 confidence / source / need_human_confirm / status）。 • 人工确认结果写入 decision_log；采纳、驳回、修改、执行、回滚全部留痕。 • 结论必须可解释到数据：说清命中了哪条 rule_code、依据哪个数据点、为什么给这个动作。

## 5.2  Agent 全景

系统内共有 9 个承担智能判断的位置。区分「真在算」与「读库取预置结论」很重要——这决定了每个位置的可信度与后续改造优先级。

| # | Agent | 入口 | 实现方式 | 真在算 | 结论落库 | 人工确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 资料出题 | POST /team/materials/upload | 真读正文（PDF/Word/文本）+ 规则解析成题 | 是（规则） | course_material / material_item | 有（管理员逐条审核） |
| A2 | SOP 出题 | POST /team/sop/generate | 按 SOP 模板条款生成候选题 | 是（规则） | 同上 | 有 |
| A3 | 管理员演示批次识别 | POST /admin/course-materials | 文件名哈希 + 知识点池拼装（演示口径，不读文件） | 否 | course_material | 有 |
| A4 | 报告归因 | POST /tasks/{id}/submit-report、POST /reports/{id}/analyze | 规则引擎（scene=REPORT_GAS），开 AI 后改调大模型 | 是 | task_report.analysis + rule_result | 有（组长确认接口） |
| A5 | 练习抽题 | POST /personal/practice/draw | 缺口权重 × 历史正确率分配题量 | 是 | practice_session / practice_stat | 无需 |
| A6 | 个人学习诊断 | POST /personal/agent-diagnose | 事实来自库，大模型出结论，规则兜底 | 是（事实驱动） | diagnosis_result + memory_item | 标记 true |
| A7 | 公司运行诊断 | POST /exec/agent-diagnose | 16 条事实（F1—F16）+ 大模型结论 + 规则兜底 | 是（事实驱动） | diagnosis_result（scope=EXEC） | 标记 true |
| A8 | 外网课程检索 | GET /personal/course-search | 关键词打分排序 + 缺口优先 | 是 | 无 | 无需 |
| A9 | 通用 Agent 桩 ×3 | POST /agent/{agentType}/{action} | 固定返回 3 条建议（按约定先不动） | 否（桩） | agent_suggestion | 有标记、待接确认接口 |

三类位置的定位不同：A1 / A2 / A4 / A5 / A6 / A7 / A8 是真实产出结论的 Agent；A3 是管理员演示批次的口径（真实上传路径 A1 会读原件正文）；A9 是按项目约定冻结的接口桩，等模型训练好再接。不把桩当成果，是本报告坚持的口径。

## 5.3  统一 Agent 契约

三个稳定 Agent 接口的路径一个字都不能改：

•  POST /api/v1/agent/personal/recommend（个人学习建议）

•  POST /api/v1/agent/management/decision（公司管理决策）

•  POST /api/v1/agent/report/analyze（报告归因分析）

// 统一请求 { "agent_type": "personal/recommend", "target_id": "zhangwei", "context": { "...": "场景上下文" }, "options": { "source": "rule" } } // 统一响应（外层仍是 { code, message, data, trace_id }） { "suggestion_id": "R-20260922-152832-3B83", "agent_type": "report-attribution", "target_id": "RPT-20260919-0003", "suggestions": [ "..." ], "confidence": 0.8, "source": "rule", "need_human_confirm": true, "status": "PENDING" } 图 5-1 统一 Agent 请求与响应

| 字段 | 约定 |
| --- | --- |
| source | 只有两个取值：rule（规则引擎）或 model（大模型）。RuleSuggestionService.normalizeSource 强制校验，写别的值会被拒绝 |
| agent_type | 稳定的场景标识；/agent/{agentType}/{action} 里的两段拼成 personal/recommend 等形式 |
| confidence | 规则路径由「基准 0.72 + 命中加成」计算并封顶 0.95；无命中时 0.30；模型路径由模型给出但受数字软校验约束 |
| need_human_confirm | 恒为 true：Agent 永不直接改业务数据 |
| suggestion_id | 本次建议编号；规则路径下与报告 analysis.run_id 同号，便于串联留痕 |

## 5.4  规则引擎设计

### 5.4.1  规则表结构

规则存在 rule 表，关键列如下（db/init/001_schema.sql 建表，008 / 009 补列并写入种子）：

| 列 | 类型 / 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| rule_code | VARCHAR | 规则唯一编号，结论里回显的 rule_refs 就是它 |
| rule_name | VARCHAR(64) | 给人看的规则名（remark 是说明，不是名字） |
| scene | VARCHAR | 适用场景：PERSONAL_GAP / EXAM_RESULT / TALENT_GAP / REPORT_GAS（已接）+ OPS_ATTRIBUTION / MATERIAL_CHECK（待接） |
| rule_group | VARCHAR(32) 默认空串 | 匹配分组。空串＝默认组；同场景里「定档」与「关键词补充」必须各判各的 |
| condition_json | JSON | 条件表达式树（白名单算子） |
| action_json | JSON | 命中后的动作与结论；*_from 结尾的字段是引用事实 |
| priority | INT | 降序匹配；相同优先级按 rule_code 升序，保证结果稳定可复现 |
| enabled | TINYINT(1) | 实际开关，0 不参与匹配 |
| stop_on_match | TINYINT(1) 默认 1 | 命中后是否停止匹配——只结束本组 |
| max_hits | INT 默认 0 | 本组最多命中几条（0＝不限） |
| status | VARCHAR(16) 默认 ENABLED | 公共字段，与 enabled 并存，留作草稿 / 归档扩展 |
| created_by/at、updated_by/at | 公共字段 | 谁在什么时候改的规则，改库要能查到人 |

### 5.4.2  匹配语义

1.  取 enabled = 1 且 scene 相符的规则，按 priority 降序；相同优先级按 rule_code 升序（不依赖数据库返回顺序）。

2.  逐条求值 condition_json，命中收进 hits，跳过并说明原因的收进 skipped。

3.  按 rule_group 分组收敛：stop_on_match = 1 只结束本组，max_hits 达到上限也只关本组。未分组的规则同属默认组（空串），因此单人场景「最高优先级命中即出结果」的老语义完全不变。

4.  verdict 合并口径：actions / causes 去重保序，severity 取所有命中里最严重的一个（低 < 中 < 高，认不出的取值按 0 兜底）。

5.  hits 为空时返回兜底结论（matched: false + unmatched_reason），不报错、不返回 5xx。

为什么要分组：一个真实的设计陷阱 • 气体报告既需要「按余量档位定档」（VALUE 组：超阈值余量 ≥20% / 5%—20% / <5%，未超限但余量 ≤10%，正常），又需要「按现象关键词补原因」（KEYWORD 组：泄漏 / 分解产物 / 过热 / 局放 / 受潮 / 人员不适 / 持续恶化）。 • 如果不分组，定档组第一条 stop_on_match=1 命中就把整场结束，关键词永远轮不到，报告里「现场闻到刺激性气味」「持续上升」这些关键线索会被丢掉。 • 分组后：VALUE 组给基准档位，KEYWORD 组最多补 3 条原因（max_hits=3）；命中「持续恶化」或「人员不适」时严重度抬档，基准档与补充原因是叠加关系而不是竞争关系。

### 5.4.3  条件 DSL：白名单算子

条件是一棵纯数据结构树，由 Java 按白名单实现求值。绝不使用 SpEL、eval、脚本引擎或拼接 SQL——规则内容被视为不可信输入。

// 组合器：all = 与，any = 或，not = 非，可嵌套 { "all": [ <条件>, <条件> ] } { "any": [ <条件>, <条件> ] } { "not": <条件> } // 叶子：单事实比较 { "fact": "current_level", "op": "lt", "value": 3 } { "fact": "current_level", "op": "lt", "other_fact": "required_level" } { "fact": "skill_missing", "op": "is_true" } 图 5-2 条件表达式示例

| 算子类别 | 算子 |
| --- | --- |
| 比较 | eq / ne / gt / gte / lt / lte / between |
| 集合 | in / not_in |
| 文本 | contains / not_contains / contains_any / starts_with / ends_with |
| 布尔 / 存在性 | is_true / is_false / exists / missing |

### 5.4.4  引用事实：让一条规则服务所有气体与档位

action_json 里以 _from 结尾的字段在输出时替换成该事实的当前值。例如 {"cause_from": "gas_attribution"} 会在输出时变成该次检测归因的具体原因文本。于是不必为 O2、SF6、SF6 微水、H2S、CO、CH4 各写一条规则，也不必为每个档位复制动作。

取不到值时保留字段原样并写进 explanation，不静默丢数据——这保证「规则配错了」能被看见。

### 5.4.5  兜底与脏数据处理

•  条件算子未知、类型不匹配、事实缺失 → 该条规则进 skipped 并写明原因，不影响其他规则执行。

•  一条规则都没命中 → 返回 matched: false + unmatched_reason，置信度 0.30，业务侧能明确知道「这次没有规则适用」。

•  执行结果全部落 rule_result：命中、跳过、依据事实、置信度、执行人、执行时间。

## 5.5  三个 Agent 接口桩与演进路径

按项目约定，/api/v1/agent/{agentType}/{action} 目前仍是返回固定 3 条建议的接口桩（confidence=0.86、source=rule、need_human_confirm=true），尚未接规则引擎。这是有意的分期：先把系统做出来、把规则引擎用真实的报告归因业务验证成熟，再接 Agent。

| 阶段 | 实现 | source | 对外影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现在 | 规则引擎（rule 表驱动）服务真实业务：报告归因、个人诊断、公司诊断、练习抽题 | rule | 接口 / DTO / 前端已冻结，业务可用 |
| 过渡 | 三个 Agent 桩接入规则引擎，替换固定文案（只换 Service 实现） | rule | 无接口变化，建议开始有据可依 |
| 将来 | 模型训练完成后替换 Service 实现，走大模型出结论 + 规则兜底 | model（失败回退 rule） | 前端零改动 |

## 5.6  大模型接入与降级策略

报告归因、个人诊断、公司诊断共用同一份 AI 配置（ai.*），任何一处失败都各自回退自己的内置结论，不影响其他板块。

| 变量 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AI_ENABLED | false | 总开关。关闭时全链路走规则，平台完全离线可用 |
| AI_BASE_URL | https://api.openai.com/v1 | 自动识别两种协议：Anthropic 形状走 /v1/messages（x-api-key + anthropic-version），其余按 OpenAI 兼容走 /chat/completions |
| AI_MODEL | gpt-4o-mini | 模型名，会写进结论的 source_label 里，便于核对是哪个模型出的 |
| AI_API_KEY | 空 | 只放 .env（已 gitignore），不进仓库；错误或缺失时静默回退 |
| AI_TIMEOUT_SECONDS | 20 | 思维链模型建议给到 120：实测个人诊断 34—42 秒、公司诊断约 58 秒 |

### 5.6.1  四种自动回退情形

1.  未配置（ai.enabled=false 或密钥为空）→ 回退规则，fallback_note 写明「未配置大模型」。

2.  接口调用失败 → 回退规则，fallback_note 带上网关状态码与错误正文，便于定位。

3.  返回内容不符合输出契约 → 整份丢弃并回退，不做「部分采纳」。

4.  结论中的数字查不到出处 → 记入 unverified_numbers（软校验留痕，不拦截结论，同时把 confidence 压到 0.6 以内）。

### 5.6.2  输出契约与事实约束

个人诊断与公司诊断都要求模型只依据给定事实出结论，不得编造。输出契约在 docs/diagnosis_schema.json 里固化，字段缺失、类型不对、枚举越界一律判不合格。运行时字段（编号、时间、来源、证据条数、同步板块、实时报告份数）一律由后端写死，模型无权决定——这样即使模型输出被污染，页面上显示的编号与口径也不会失真。

一个真实的回退案例 • 公司运行诊断的接口返回里，cost_summary.note 写明：「F16 仅提供用人成本年度累计 1006000 元；事实清单未提供优化后测算与节省金额，优化后暂按同口径列示，节省为 0，不编造降本数。」 • 这就是软校验在起作用：宁愿给出「节省为 0」，也不让模型编一个漂亮的降本数字。

## 5.7  建议 → 确认 → 执行 → 留痕闭环

业务触发 规则执行 建议落库 人工确认 ───────── ───────── ───────── ───────── 组长提交检测报告 ──▶ RuleEngine.execute ──▶ agent_suggestion ──▶ decision_log (scene=REPORT_GAS) need_human_confirm ACCEPTED / │ = true REJECTED / ▼ MODIFIED rule_result （命中 / 跳过 / 依据 / 置信度） 三张表用同一个 run_id 串起来： rule_result.suggestion_id = agent_suggestion.suggestion_id = decision_log.suggestion_id = 报告 analysis.run_id 图 5-3 建议—确认—留痕链路

确认接口是 POST /tasks/reports/{reportId}/attribution/confirm（班组长），它只改建议状态、不改业务数据。一次真实确认的返回：

| 字段 | 真实值 |
| --- | --- |
| suggestion_id | R-20260922-152832-3B83 |
| target_id | RPT-20260919-0003 |
| status | ACCEPTED |
| decision_user | limin |
| reason | 「结论与现场情况一致，按建议补充 SOP 卡并跟踪隐患」 |
| source / confidence | rule / 0.8 |

## 5.8  模型化训练与接入路线

规则引擎已经跑通，下一步是把「结论表达」交给模型、把「判断依据」继续留给规则。建议按四类能力分批训练与灰度，每一类都以规则结论为基线做对比。

| 序号 | 能力 | 训练数据来源 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 报告异常归因 | 历史检测报告 + 人工确认结论（rule_result → decision_log 已积累） | 归因结论与人工确认一致率；同一报告重复归因结果稳定 |
| T2 | 个人学习建议 | 员工能力记忆 + 学习计划执行结果 + 考试与错题记录 | 建议被采纳率；培训后技能等级提升幅度 |
| T3 | 公司人才决策 | 人才缺口、成本口径、内部转岗与招聘结果 | 建议可执行性；成本测算与实际发生额偏差 |
| T4 | 资料 / SOP 校验 | 已审核通过的候选题与驳回记录（正负样本都在） | 候选题审核通过率；驳回原因分类命中率 |

灰度顺序：先 T1（数据最齐、闭环最完整），再 T2 / T4，最后 T3（决策影响面最大）。每一步都保留规则兜底，模型结论与规则结论不一致时以人工确认为准并回流为训练数据。

# 6  项目实施

## 6.1  实施计划与开发顺序

项目按 8 步推进，顺序刻意设计成「先把数据地基与权限打好，再上业务，最后接智能」——规则引擎要用真实的业务数据才有意义，所以排在业务之后、Agent 之前。

| 步 | 内容 | 主要交付物 | 状态 | 完成度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主数据 + 权限 | 52 张表结构、账号角色组织岗位技能、令牌鉴权与路径前缀授权 | 已完成 | 100% |
| 2 | 考试系统 | 题库、组卷、统一开考与结束、判卷、成绩回流 | 已完成 | 100% |
| 3 | 个人系统 | 员工六大板块、学习总版、推荐资源、外网课程检索、练习抽题 | 已完成 | 100% |
| 4 | 老总管理板块 | 人才驾驶舱、全公司技能矩阵、培训看板 | 已完成 | 100% |
| 5 | 实操任务与部长工作台 | 框格填报、报告 PDF/Word 生成、班组报告台账、资料导入与 SOP 出题 | 已完成 | 100% |
| 6 | 规则引擎 | rule 表补列 + rule_result、RuleEngine/RuleCondition、气体归因 12 条规则、建议确认链 | 已完成 | 100% |
| 7 | Agent 接口桩 | 三个稳定接口路径与统一 DTO 已冻结；按约定暂返回固定文案，等模型训练好再接 | 部分 | 契约已冻结，实现待接 |
| 8 | 种子数据跑通全流程 | 张伟 / 李民 / 王总 / 管理员四身份端到端演练，报告归因与人工确认留痕打通 | 已完成 | 100% |

## 6.2  角色分工

项目组按能力域分工，每一项都有明确的交付物与验收口径（成员姓名按团队实际填写）：

| 角色 | 职责 | 交付物 | 成员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端开发 | 接口实现、规则引擎、鉴权、报告文档渲染、AI 接入与降级 | backend/src/main/java/com/power/train（30 个类） | （填写） |
| 前端开发 | 四身份导航与主题、员工 / 组长 / 老总 / 管理员四套页面 | frontend/src（18 个源文件） | （填写） |
| 数据与规则 | 表结构设计、建库脚本、种子数据、规则库与气体规则配置 | db/init（001—011 共 11 个脚本） | （填写） |
| 测试与文档 | 验证方案与执行、接口总账维护、需求与设计文档同步 | docs、README.md、本报告 | （填写） |

## 6.3  协作机制与工程规范

多人协作最容易出的问题是「文档与代码分叉、脚本不能重复执行、接口悄悄改名」。项目用四条硬约定来防：

•  接口总账：docs/api-catalog.md 是接口的唯一口径，改接口必须同步该文件；新增或改名一律视为破坏性变更。

•  建库脚本编号：新结构一律往后排号（当前到 011），全部写成可重复执行；补列脚本用 information_schema 判断后再 ALTER（MySQL 8 不支持 ADD COLUMN IF NOT EXISTS）。

•  单一入口：启动、建库、部署、字体等细节只认 README.md，不在别处复述，避免多份说明互相矛盾。

•  约束前置：仓库根目录 AGENTS.md 写明角色与数据边界、规则引擎契约、现状真相与硬约束，任何改动先读它。

## 6.4  里程碑与当前进度

| 里程碑 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| M1 地基可用 | 建库一次到位、四身份可登录、越权被拒 | 已达成 |
| M2 业务闭环 | 考试 → 成绩 → 能力画像 → 学习建议；任务 → 报告 → 归因 | 已达成 |
| M3 管理可见 | 老总三层看板与运行诊断输出结论 | 已达成 |
| M4 规则引擎上线 | 规则读库执行、留痕落 rule_result、建议人工确认闭环 | 已达成 |
| M5 智能增强 | 三个 Agent 桩接入引擎，再按 T1—T4 灰度换模型 | 进行中 |
| M6 生产化 | 接内网统一身份、文件持久化、自动化测试、迁移工具 | 待启动 |

# 7  测试与验证

## 7.1  测试方案

测试按「从下往上、从窄到宽」分五层，每一层都能独立复现，避免只在界面上点一遍就算通过。

| 层次 | 验证内容 | 方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建库层 | 脚本按序对空库一次到位、可重复执行 | 按 README 的 init-check 流程跑一遍，检查 docker logs | 无 ERROR，表数与脚本定义一致 |
| 构建层 | 后端可编译打包、Swagger 可打开 | mvn -q -DskipTests package；启动后访问 swagger-ui.html | 构建成功，接口清单可见 |
| 引擎层 | 启停、优先级、分组、引用事实、兜底、脏数据 | 按第 7.2 节 7 项逐条执行 | 全部符合预期，见下表 |
| 鉴权层 | 非管理员调 /rules/** 被拒；伪造请求头失效 | 用员工 / 组长令牌调规则接口 | 403 / code=40301，data 含 role 与 scope |
| 业务层 | 端到端：分析 → 确认 → 留痕三表可串 | 四身份走完整流程，核对 run_id | 三表编号一致，业务数据零变更 |

## 7.2  规则引擎自验结果

| 验证项 | 操作 | 预期与实测 |
| --- | --- | --- |
| 启用 / 停用 | 把一条规则的 enabled 改为 0 再改回 1 | 停用后该规则不进 hits；改回后立即生效（读库不缓存） |
| 优先级覆盖 | 同场景两条都命中且 stop_on_match=1 | 只出高优先级那条；顺序稳定可复现 |
| 分组隔离 | VALUE 组首条命中 + KEYWORD 组照常补充 | 定档不被关键词打断，关键词不因定档而轮不到 |
| 命中上限 | KEYWORD 组设 max_hits=3 且命中 5 条 | 只取 3 条参与合并，多余不参与 |
| 引用事实 | cause_from / actions_from 指向气体归因 | 取到值时落到 cause / actions；取不到时保留并写 explanation |
| 事实间比较 | SKILL_GAP_L3 的 current_level lt required_level | 走 other_fact 分支，比较正确 |
| 无命中兜底 | 用一个没有规则的场景执行 | 返回 matched: false + unmatched_reason，不报 5xx |
| 脏数据 | 把算子改成白名单外的值、把数值写成字符串 | 该条进 skipped 并说明原因，其他规则照常执行 |

## 7.3  鉴权与越权验证

| 用例 | 身份 | 实测结果 |
| --- | --- | --- |
| 调用 /api/v1/rules/** | 员工张伟 / 组长李民 | 403，code=40301，data.role 与 data.scope 明确说明可见范围 |
| 调用 /api/v1/rules/** | 管理员 | 正常返回规则结果，可试算 |
| 篡改 X-User / X-Role 请求头 | 任意 | 不再被采信，身份一律取自令牌 |
| 不带令牌访问 /personal/** | 无 | 401 |
| 令牌角色为 EXECUTIVE 调 /personal/** | 王总 | 403 / 40301 |
| 员工调 /team/**（班组台账） | 张伟 | 403 / 40301 |

## 7.4  幂等与回灌验证

•  幂等：008 / 009 重复执行不报错；重复执行不会重开管理员手工停用的规则——规则写入用可重复执行的语句，不覆盖 enabled 的人工状态。

•  回灌：同一份报告连续归因两次，rule_refs 完全一致。归因输入只含报告文档正文，不含上一轮结论，因此不会出现「越分析越偏」的自反馈污染。实测两次均为 REPORT_GAS_OVER_MARGIN_MID + RULE-KW-HEALTH。

•  事实隔离：document_text 是生成文档的正文快照，结论不写回文档，保证输入稳定。

## 7.5  端到端留痕链验证

走一次「分析 → 确认」，三张表能被同一个编号串起来，这是本项目最关键的验证项——它同时验证了可解释性与可审计性。

| 环节 | 表 / 接口 | 实测值 |
| --- | --- | --- |
| 规则执行 | rule_result（POST /reports/{id}/analyze） | run_id = R-20260922-152832-3B83，场景 REPORT_GAS，命中 2 条规则 |
| 建议落库 | agent_suggestion | suggestion_id = R-20260922-152832-3B83（与 run_id 同号），source=rule，need_human_confirm=1 |
| 人工确认 | decision_log（POST /tasks/reports/{id}/attribution/confirm） | 同一编号，decision=ACCEPTED，decision_user=limin |
| 业务数据 | task_report / task | 归因前后零变更——Agent 没有改动任何业务数据 |

可解释性实测 • 报告 RPT-20260919-0003 的归因结论：氧气（O2）检测值 18.2 %VOL 低于报警阈值 19.5 %VOL（低于 6.7%），结合现场现象描述判定为受限空间通风不足或 SF6 聚集置换空气导致氧含量下降，严重度：高。 • 命中规则：REPORT_GAS_OVER_MARGIN_MID（超阈值且余量 5%—20%）、RULE-KW-HEALTH（现象含人员不适关键词）；依据标准：GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 / 受限空间作业规程；置信度 0.8。 • 「低于 6.7%」这个数字能算得出来、「命中了哪两条规则」能指得出来、「依据哪个标准」能查得到——这就是可解释到数据。

## 7.6  问题分析与改进措施

| 发现的问题 | 影响 | 改进措施 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三个 Agent 桩仍返回固定文案 | 验收项「Agent 返回规则结果」目前是假通过 | 按第 5.5 节接入 RuleEngine，只换 Service 实现 | 待实施 |
| 无自动化测试（src/test 目录不存在） | 回归依赖人工，改动风险偏高 | 为规则引擎与留痕链补单元 / 集成测试，纳入 CI | 待实施 |
| 管理员演示批次上传不读文件（文件名哈希） | 演示口径与真实口径不一致，易被误解为「Agent 能读文件」 | 统一走真实解析路径；或在界面明确标注为演示批次 | 待实施 |
| 模型结论数字可能无出处 | 存在编造数字的风险 | 已加数字软校验 unverified_numbers + 置信度压制；后续扩大校验范围 | 已缓解 |
| 超时导致静默回退 | 容易被误判为「模型没接上」 | fallback_note 已写明原因；部署文档明确建议思维链模型给到 120 秒 | 已缓解 |

## 7.7  测试结论与当前边界

结论：规则引擎在离线条件下可独立完成全部判断，启停、优先级、分组、引用事实、兜底与脏数据六类行为均符合设计；鉴权两层生效，越权被明确拒绝；同名 run_id 贯穿三张留痕表，业务数据零变更。

边界（如实说明）：接口层与业务层目前依赖人工验证，没有自动化测试；三个 Agent 桩尚未接入引擎；运营归因（OPS_ATTRIBUTION）与资料校验（MATERIAL_CHECK）两个场景已在规则表中预留但未接线。这些不计入已完成成果，列入第 9.3 节的下一步。

# 8  应用效果

## 8.1  应用范围与使用情况

系统已在四类身份上完成端到端应用：每个身份都按其真实权限操作过一遍，并把返回结果留档。

| 身份 | 实际使用内容 | 看到的关键结论 | 留痕 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工 张伟 | 技能雷达、自画像、能力、记忆、成长、差距与建议、学习与考试、实操任务 | 继电保护 L1→L3 差 2 级（最高优先级）；继保考试 62 分；四步学习计划 | 记忆库写入；练习错题回流 |
| 组长 李民 | 员工全部板块 + 班组报告台账 + 报告填报 + 归因确认 | 班组 9 人、应有报告 5 份实交 4 份缺 1 份、异常 3 份、待确认 1 份 | decision_log：ACCEPTED |
| 老总 王总 | 人才驾驶舱、全公司技能矩阵、培训看板、运行诊断 Agent | 86 人在岗、继保 L3+ 需 12 人实有 8 人、年度用人成本 1,006,000 元、继保备份 0 人风险 HIGH | diagnosis_result（EXE-DIA-20260922-014） |
| 管理员 | 用户与权限、技能与课程、考试配置、审计与审核 | 平台数据规模、待审核候选题目、考试可抽题量、留痕分类统计 | audit_log |

## 8.2  量化效果

| 指标 | 数值 | 说明 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 在线业务接口 | 75 个（/api/v1 去重后） | 各 Controller 的 @GetMapping / @PostMapping |
| 数据表 | 52 张 / 7 组 | db/init/001_schema.sql |
| 建库脚本 | 11 个（001 结构 → 011 诊断基线） | 全部可重复执行 |
| 规则条数 | 18 条（6 条通用 + 12 条气体归因） | 008_rule_engine.sql、009_report_gas_rules.sql |
| 气体归因覆盖 | 6 种气体 × 5 个余量档位 + 7 类关键词 | 一条规则服务所有气体与档位（*_from 引用事实） |
| 公司诊断事实条数 | 16 条（F1—F16） | ExecDiagnosisService 从 8 类数据源组装 |
| 单次归因置信度 | 0.80（异常 + 命中 2 条规则） | 基准 0.72 + 异常加成 + 命中加成，封顶 0.95 |
| 公司诊断置信度 | 0.78 | 大模型路径，受数字软校验约束 |
| 留痕链完整性 | 3 张表 / 1 个编号 | rule_result → agent_suggestion → decision_log |
| 离线可用性 | 100% | AI_ENABLED=false 时全链路可跑通 |

## 8.3  典型成效案例

### 案例一：从「考了 62 分」到一份四步学习计划

张伟继保理论考试 62 分（合格线 80）。系统把三处证据串起来：错题归因到软压板逻辑、实操报告写「软压板逻辑不清、未提前打印定值单」、师傅评价「动手强、软压板逻辑弱」。据此给出的计划是课程 → 带教 → 模拟考 → 补考四步，每步带目标技能、目标等级与截止日期，并给出复合型人才路线（继保 L3 + 高压 L2），收益测算为每年减少外委与加班约 ¥3.6 万。建议不是「多学习」这种空话，而是能排进班组排班表的具体动作。

### 案例二：一份气体检测报告从「靠人吵」到「有据可依」

城北变电所电缆沟 A 段 #1 检查井，O2 实测 18.2 %VOL，阈值 19.5 %VOL，人员出现头晕，且未按 SOP 先检测后进入。规则引擎同时命中定档规则（超阈值且余量 5%—20%）与关键词规则（人员不适），产出两条原因、四条处置措施、两条命中规则编号、一项国家标准依据，严重度定为「高」。组长当场确认为 ACCEPTED 并写明理由「结论与现场情况一致，按建议补充 SOP 卡并跟踪隐患」。整条链路从填报到留痕，用时不到一次复核的时间，而且结论可被任何人复核。

### 案例三：老总的一次运行诊断，包含「不编造」

运行诊断 Agent 从 8 类数据源取 16 条事实，判定「人才缺失与技能不足并存」：继电保护主值班员编制 12 人、现有备份 0 人、风险 HIGH；高压试验负责人备份 1 人、风险 HIGH；定值整定校核备份 1 人、风险 MEDIUM。给出四条措施，每条带责任班组、成本口径与预期结果。成本部分明确写「事实清单未提供优化后测算与节省金额，不编造降本数」——能说不的地方说不知道，比给一个漂亮数字更有价值。

## 8.4  管理与业务价值

•  培训投入可归因：课程不是按印象推的，而是按考试错题、实操短板、师傅评价三处证据推的，投入与缺口能对上账。

•  异常处置标准化：归因结论带原因、措施与国家标准依据，同样的异常在不同人手里给出一样的处置，减少经验差异。

•  人才决策带成本口径：缺口、备份、成本三类数据同源，谈「招人还是培养」时可以直接算。

•  智能结论可审计：每条结论都有编号、规则来源与人工确认，出了分歧可以回溯到证据，而不是回到「谁说的算」。

•  升级路径清晰：从规则到模型是一次 Service 替换，不必推倒重来，保护已有投入。

## 8.5  成果清单

| 类别 | 内容 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | 30 个 Java 类 / 6,586 行，含 rule 包（引擎、条件求值、结果留痕、建议服务、测试接口） | backend/src/main/java/com/power/train |
| 前端 | 18 个源文件 / 6,214 行，四身份导航 + 主题 + 四套页面 | frontend/src |
| 数据库 | 52 张表结构 + 11 个建库脚本（含 18 条规则与全部种子数据） | db/init |
| 文档 | 接口总账、规则引擎设计与接线方案、现状核对与完善建议、本报告、四人使用报告书、演示视频脚本 | docs、deliverables |
| 交付包 | Docker 一键启动包与 Windows 免安装包 | dist |

# 9  总结与展望

## 9.1  总结

本项目把「AI + 人才培养」这件事落成了一套能被人信任的系统，核心是三条经验：

1.  把智能放在能被审计的位置。规则进数据库、结论带编号、建议必须人工确认。智能可以出错，但出错的影响被限制在一条待确认建议内，而且错在哪能查到。

2.  让业务自己能改规则。判断逻辑不再是程序员的私有财产，管理员改一条 JSON 就能调整判定档位；白名单算子保证这种放开是安全的。

3.  不把 AI 当依赖。规则先跑通，大模型作为增强件旁挂。这样系统在内网、断网、密钥过期任何一种情况下都能继续工作——这是电力生产环境的基本要求。

在 8 步开发顺序中，第 1—6 步与第 8 步已完成并验证：52 张表、75 个接口、18 条规则、四身份端到端演练、三表留痕链全部打通；第 7 步的三个 Agent 接口桩按项目约定保留为桩，接口契约已冻结。

## 9.2  当前局限

•  三个 Agent 桩尚未接入规则引擎：/agent/{agentType}/{action} 仍返回固定 3 条建议，验收项「Agent 返回规则结果」目前属于契约通过、实现待接。

•  没有自动化测试：backend/src/test 目录不存在，回归验证依赖人工执行第 7 章的清单。

•  演示口径与真实口径存在差异：管理员演示批次的资料识别按文件名哈希生成条目，真实上传路径（组长导入）才会读原件正文。

•  统一身份尚未接入：当前是服务端 HMAC 令牌，账号没有密码校验、没有刷新令牌，对外部署前必须接内网统一身份。

•  文件持久化默认值不理想：本机开发时上传原件落在临时目录，容器部署已改为具名卷。

## 9.3  展望与下一步

| 阶段 | 目标 | 工作内容 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 近期 | 把智能接到真实业务上 | 三个 Agent 桩接入 RuleEngine（只换 Service 实现）；补规则引擎与留痕链的自动化测试 | Agent 返回带 rule_code 的真实结论；回归测试可一键执行 |
| 中期 | 补齐两个待接场景 | OPS_ATTRIBUTION（运营归因：人工问题 vs 技能问题）与 MATERIAL_CHECK（资料 / SOP 校验）接线，结论只做提示、不拦截入库 | 两个场景走引擎，结论可解释、可留痕 |
| 远期 | 按 T1—T4 灰度替换模型 | 先 T1 报告归因（数据最齐），再 T2 / T4，最后 T3 公司决策；每步保留规则兜底，模型与规则不一致时以人工确认为准并回流训练 | 结论一致率与采纳率达标；全程 source 只有 rule / model 两个值 |

这套系统的长期价值不在某一条规则或某一个模型，而在于它把「智能结论如何被信任、被审计、被替换」这件事做成了工程约定。规则会变、模型会换，但这三条约定可以一直用下去。

# 附录 A  接口分组清单

| 分组 | 接口 | 鉴权 |
| --- | --- | --- |
| 认证与主数据 | /auth/login、/auth/logout、/auth/me、/health | 登录与健康检查开放 |
| 个人系统 | /personal/profile、/skill-radar、/self-portrait、/abilities、/memories、/growth、/advice、/gaps、/resources、/learning-summary、/learning-plan、/learning-records、/tasks、/exams、/certificates | 员工 + 组长 |
| 个性化诊断与练习 | /personal/agent-diagnose、/personal/agent-diagnose/latest、/personal/practice/overview、/personal/practice/draw、/personal/practice/submit、/personal/course-search | 员工 + 组长 |
| 考试操作 | /exams/{examId}/start、/exams/{examId}/submit | 员工 + 组长 |
| 实操任务与报告 | /tasks/{taskId}/report-template、/tasks/{taskId}/submit-report、/reports、/reports/{reportId}、/reports/{reportId}/analyze、/reports/{reportId}/document、/tasks/reports/{reportId}/attribution/confirm | 填报限组长 |
| 班组 | /team/overview、/team/reports、/team/materials/template、/team/materials/upload、/team/materials、/team/materials/{code}、/team/sop/template、/team/sop/generate | 组长 |
| 公司管理 | /exec/company-overview、/exec/skill-matrix、/exec/training-board、/exec/diagnosis、/exec/agent-diagnose、/exec/agent-diagnose/latest、/management/dashboard、/management/talent-gap | 老总 |
| 管理员主数据 | /admin/overview、/admin/employees、/admin/iam、/admin/orgs、/admin/positions、/admin/permissions、/admin/skills、/admin/position-skills、/admin/standards | 管理员 |
| 管理员课程与资料 | /admin/courses、/admin/courses/review、/admin/course-skill-links、/admin/question-banks、/admin/course-materials、/admin/course-materials/{code}、/admin/course-materials/review | 管理员 |
| 管理员考试 | /admin/exam-config、/admin/exams、/admin/exams/start、/admin/exams/close、/admin/papers、/admin/papers/issue | 管理员 |
| 管理员审计 | /admin/audit、/admin/audit/clear | 管理员 |
| 规则引擎 | /rules、/rules/execute、/rules/results | 管理员（前端不直接调用） |
| Agent 桩 | /agent/personal/recommend、/agent/management/decision、/agent/report/analyze | 按 agent_type 分派 |

# 附录 B  演示账号与权限矩阵

| 账号 | 姓名 | 角色 | 页面范围 | 可见内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zhangwei | 张伟 | 员工 | PERSONAL（本人） | 技能雷达 / 自画像 / 个人能力 / 记忆展示 / 成长轨迹 / 差距与建议 / 学习与考试 / 实操任务，仅本人数据 |
| limin | 李民 | 组长（员工） | PERSONAL + TEAM | 员工全部板块 + 班组报告台账 + 报告填报与归因确认 |
| wangzong | 王总 | 公司上级（老总） | COMPANY | 人才驾驶舱 / 全公司技能矩阵 / 培训看板 / 运行诊断 Agent |
| admin | 系统管理员 | 管理员 | PLATFORM | 用户与权限 / 技能与课程 / 考试配置 / 审计与审核；不做业务决策 |

四类身份共用同一登录入口，但视觉识别不同（识别色、侧边栏徽标、头像形态、顶栏铭牌），进系统后一眼能分清「现在是谁在看」；页面范围由登录返回的角色决定，越权访问返回 403 / 40301。

# 附录 C  规则清单

通用场景 6 条（db/init/008_rule_engine.sql）：

| rule_code | 场景 | 规则名 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| SKILL_GAP_L3 | PERSONAL_GAP | 技能等级低于岗位要求 | 推荐课程 + 带教 + 模拟考 |
| EXAM_LOW_SCORE | EXAM_RESULT | 考试低于合格线 | 错题知识点复盘 |
| BACKUP_SHORTAGE | TALENT_GAP | 关键岗位备份不足 | 预警 |
| FUTURE_DEMAND_GAP | TALENT_GAP | 未来需求高于现有人才 | 内部转岗 + 招聘 + 外委 |
| PRACTICE_SKILL_CAUSE | REPORT_ANALYSIS | 实操超时且技能缺失 | 归因技能原因 |
| PRACTICE_HUMAN_CAUSE | REPORT_ANALYSIS | 未按 SOP 准备 | 归因人为 / 流程原因 |

气体归因场景 12 条（db/init/009_report_gas_rules.sql，scene = REPORT_GAS）：

| 分组 | rule_code | 含义 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| VALUE | REPORT_GAS_OVER_MARGIN_HIGH | 超阈值且余量 ≥ 20% | 定档：高 |
| VALUE | REPORT_GAS_OVER_MARGIN_MID | 超阈值且余量 5%—20% | 定档：中（本次实测命中） |
| VALUE | REPORT_GAS_OVER_MARGIN_LOW | 超阈值且余量 < 5% | 定档：低 |
| VALUE | REPORT_GAS_WITHIN_NEAR | 未超阈值但余量 ≤ 10% | 提示上行风险 |
| VALUE | REPORT_GAS_WITHIN | 未超阈值 | 正常 |
| KEYWORD | RULE-KW-LEAK | 现象含泄漏关键词 | 补原因：泄漏 |
| KEYWORD | RULE-KW-DECOMP | 现象含分解产物关键词 | 补原因：分解产物 |
| KEYWORD | RULE-KW-HEAT | 现象含过热关键词 | 补原因：过热 |
| KEYWORD | RULE-KW-PD | 现象含局部放电关键词 | 补原因：局放 |
| KEYWORD | RULE-KW-MOISTURE | 现象含受潮关键词 | 补原因：受潮 |
| KEYWORD | RULE-KW-HEALTH | 现象含人员不适关键词 | 补原因 + 抬档（本次实测命中） |
| KEYWORD | RULE-KW-WORSENING | 现象含持续恶化关键词 | 补原因 + 抬档 |

两条 REPORT_ANALYSIS 规则（PRACTICE_SKILL_CAUSE / PRACTICE_HUMAN_CAUSE）中，sop_preparation 这个事实目前全系统没有任何地方产生，需要随运营归因场景一并补齐——这是已知的待办，不是隐藏问题。

# 附录 D  部署与验证命令

启动、建库与部署的唯一口径在仓库根目录 README.md，这里只列验证用的最小命令集：

# 1. 建库脚本按序对空库跑一遍（验收流程） docker compose down -v docker compose up -d mysql docker logs <mysql 容器名> # 无 ERROR，表数与脚本定义一致 # 2. 后端构建（本机 JDK 17 时加 -Djava.version=17） cd backend && mvn -q -DskipTests package # 3. 起服务，Swagger 核对接口 docker compose up -d --build # 浏览器打开 http://localhost:8080/swagger-ui.html # 4. 规则引擎自验（管理员令牌） POST /api/v1/rules/execute # 试算一条场景规则 GET /api/v1/rules # 规则清单 GET /api/v1/rules/results # 执行留痕 # 5. 鉴权自验（非管理员令牌必须被拒） GET /api/v1/rules -> 403 / code=40301 # 6. 端到端留痕自验 POST /api/v1/reports/RPT-20260919-0003/analyze POST /api/v1/tasks/reports/RPT-20260919-0003/attribution/confirm SELECT * FROM rule_result WHERE suggestion_id = 'R-...'; SELECT * FROM agent_suggestion WHERE suggestion_id = 'R-...'; SELECT * FROM decision_log WHERE suggestion_id = 'R-...'; 图 D-1 验证命令集